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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра помещений МБДОУ
16  апреля 2019 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г.  №56  в составе:
Председатель: Суханова Н.В., заведующий
Члены комиссии: 
1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством
2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер
3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния помещений МБДОУ.
1. По результатам осмотра установлено следующее:
1) Игровая группы «Колокольчик»:
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.
2) Игровая группы «Уралочка»:
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.
3) Игровая группы «Аленка»:
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности.
4) Помещение музыкального:
- стены: отслаивание штукатурного слоя, трещины, загрязнения, разрушение ошкуренной поверхности
- пол – линолеум имеет механические повреждения, щели, отклеивание, нарушена целостность цементной стяжки (трещины, сколы, осыпание)
Категории дефектов критические.

Заключение комиссии: необходимо провести следующие ремонтные работы:
1. Помещение игровой группы «Колокольчик» - шпатлевка, окраска стен.
1. Помещение игровой группы «Аленка» - шпатлевка, окраска стен.
1. Помещение игровой группы «Красная шапочка» - шпатлевка, окраска стен.
1. Помещение музыкального зала - ремонт стяжки пола, замена линолеума, шпатлевка, окраска стен.

подписи членов комиссии:
_________ Суханова Н.В.
_________ Мурару Е.А.
_________ Афанасьева С.С.
_________ Анохин В.Е.
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС №356 г.Челябинска»
_______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в игровой группы «Колокольчик»

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	65,8

	2
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	65,8

	3
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	65,8

	4
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	65,8




Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару

























МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС №356 г.Челябинска»
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Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в игровой группы «Аленка»

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	65,8

	2
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	65,8

	3
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	65,8

	4
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	65,8




Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
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_______ Н.В. Суханова



Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в игровой группы «Красная шапочка»
	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	66

	2
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	66

	3
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	66

	4
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	66




Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ в помещении музыкального зала

	№ п\п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Шпатлевка стен под покраску
	м2
	84,6

	2
	Шлифовка поверхностей стен
	м2
	84,6

	3
	Грунтовка поверхностей стен
	м2
	84,6

	4
	Окраска стен в\эмульсионной краской в 2 слоя
	м2
	84,6

	5
	Устройство цементно-песочной стяжки пола
	м2
	81,3

	6
	Настил линолеума
	м2
	81,3

	7
	Проварка швов линолеума
	м
	15

	8
	Установка плинтусов
	шт
	16

	9
	Установка порожка
	шт
	3






Заведующий хозяйством                           Е.А. Мурару
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Акт приема выполненного текущего ремонта помещений 
групп  «Колокольчик», «Аленка», «Красная шапочка», музыкального зала

08 июля 2019 г.

Закирову Р.М., Суханову К.Б., рабочим по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту помещений групп  ««Колокольчик», «Аленка», «Красная шапочка», музыкального зала.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №56 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер
Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
1. Провела прием выполненных работ по ремонту помещений:
1)Помещение игровой группы «Колокольчик» - шпатлевка, окраска стен.
2)Помещение игровой группы «Аленка» - шпатлевка, окраска стен.
3)Помещение игровой группы «Красная шапочка» - шпатлевка, окраска стен.
4)Помещение музыкального зала - ремонт стяжки пола, замена линолеума, шпатлевка, окраска стен (декоративная штукатурка).

2. При проведении работ израсходованы следующие материалы:
1) аквагрунт концентрат – 35л
2) грунтовка ВДАК – 10 л
3) краска мелкофактурная – 39,96 кг
4) декоративное покрытие  - 3 кг
5) скотч малярный – 2 шт.
4) ротбанд – 60 кг
5) шпатлевка «Финиш» - 75 кг
6) водоэмульсионка – 90 кг
6) наливной пол – 500 кг
7) пол универсальный – 325 кг
7) линолеум – 81,3 м2
8) клей д/линолеума – 1 шт
8) плинтус – 16 шт.
9) профиль стыковочный – 3 шт.
10) угол (наружный, внутренний) – 25 шт.

3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Помещения годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Афанасьева С.С. 
___________Анохин Е.В.















краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев


краска – шелушение, выцветание, старение окрасочных слоев
отслаивание штукатурного слоя, трещины, выбоины, загрязнения, разрушение ошкуреннной поверхности
линолеум имеет механические повреждения, вздутие, волны, пузыри, наплывы, щели, отклеивание
