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ПЛАН
 подготовки хозяйственного комплекса ОГКУ «ЦСПСиД   Молчановского района»

   к работе в осеннее - зимний период 2024-2025г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Планирование  организационно-управленческих мероприятий 
по выполнению “Правил санитарного содержания территорий, организаций уборки и обеспечения чистоты и порядка»
	В срок до 24.01.
	Колосова Г.Н., директор



	
	Заключение договоров : 

- с поставщиками энергоресурсов ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия,  газ, вода)

- на аварийное обслуживание с обслуживающими организациями;
- вывоз и утилизация ТБО(мусор) с региональным оператором;

- вывоз ЖБО;

	В срок до 20.01.
	Ибрашева О.Н.
экономист

	2
	Очистка территории от снега
	Постоянно

(зимний период)
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Обеспечение техники безопасности
	
	Малей С.В. ответственный по охране труда

	
	Работы по очистке территории
	
	Ремиго В.Г., рабочий

	3
	Очистка крыши от снега и льда
	По  мере  необходимости                      с   учетом погодных условий   в зимний период
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Обеспечение техники безопасности
	
	Малей С.В.ответственный по охране труда

	
	Работы по очистке крыши
	
	Ремиго В.Г., рабочий
Лаздан В.В., рабочий

	4
	Оборудование игровых зон для зимних игр
	январь – апрель

ноябрь - декабрь
	Колосова Г.Н., директор



	
	Очистка  территории от снега
	январь – апрель

ноябрь - декабрь
	Ремиго В.Г.,рабочий

	
	Разметка, оборудование игровых зон
	январь – апрель

ноябрь - декабрь
	  воспитатели  ГДП

	5
	Обработка территории учреждения от клещей
	Май
	По договору

	6
	Озеленение территории

	в срок до 15.06.
	Колосова Г.Н., директор



	
	Проектирование клумб, газонов, цветников.
	Май - июнь
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Скашивание травы на территории
	Июнь,июль,август
	Ремиго В.Г. 

	
	Закупка семян.
	январь-март
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Подготовка рассады.
	март- апрель
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Разметка цветников.
	май
	Стренина Л.В., зав. хозяйством

	
	Высаживание рассады. 
	                 июнь
	 (реализация проекта с воспитанниками ГДП)

	
	Уход, полив.
	июнь-август 
	

	
	Текущий косметический ремонт в помещениях учреждения (Молчаново)
	апрель-май
	 Ганус А.Г,Иванова Т.С., Ремиго В.Г.


	
	Текущий косметический  ремонт в помещениях учреждения (Кожевникова)
	Апрель-август
	Кузьминых Н.А.

	
	Текущий косметический ремонт в помещениях учреждения (Мельниково)
	Апрель-август
	Киселёва Т.Т.

	
	Текущий косметический ремонт в помещениях учреждения (Кривошеено)
	Апрель-август
	Малютина Ю.А.

	
	Побелка фасада гаража (затирка швов)
	август
	Ремиго В.Г.


	
	Замена стеклопакета в службе
	Сентябрь 
	По договору

	7
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
	Август
	По договору

	8
	Замеры сопротивления изоляции
	Август 
	По договору

	
	Ремонт в котельной: 
Технический уход по водоочистке (промывка бака, промывка солевого бака), промывка фильтров в тепло узлах. 

Замена дымоходных труб
Замазка трещин, побелка.

Ген.уборка

Замена газовых счетчиков

Замена сигнализаторов загазованности
Проверка отопительной системы

Прочистка котлов и дымоходов

Проверка герметичности газопровода и запорной арматуры
	август 

            июль-август
сентябрь 
	Лаздан В.В

Ремиго В.Г.
Лаздан В.В

Ремиго В.Г.

Газовая служба по договору ТО
Лаздан В.В
Ремиго В.Г

	9
	Подготовка учреждения к приемке
	август
	Колосова Г.Н
Богданова Л.Р

Стренина Л.В.

Малей С.В.



