График очистки дорог от снега  на территории Дмитриевского сельского поселения
на 2019 год
	Населенный пункт  и улица
	Начало работ (Ч -не позднее 4-х часов от начала снегопада)
	Время расчистки
	Количество единиц техники

	Первая очередь



	с.Колшево
	Ч+0
	3ч.
	2ед.

	ул.Цветочная
	
	
	

	ул.Зеленая
	
	
	

	ул.Школьная
	
	
	

	ул.Молодежная
	
	
	

	Ул.Заречная
	
	
	

	д.Федосцыно
	Ч+0
	4ч.
	1ед.

	ул.Почтовая
	
	
	

	Ул.Подгорная
	
	
	

	ул.Центральная
	
	
	

	ул.Луговая
	
	
	

	ул.Придорожная
	
	
	

	пер.Центральный
	
	
	

	ул.Полевая
	
	
	

	д.Князево-д.Ивашево межселенная дорога
	Ч+0
	2ч.
	1ед.

	д.Ивашево
	Ч+2
	4ч.
	1ед.

	Вторая очередь



	с.Колшево
	Ч+3
	3ч.
	2ед.

	ул. П.Ф.Соболева
	
	
	

	ул.Молодежная
	
	
	

	ул.Зеленая
	
	
	

	ул.Спортивная
	
	
	

	д.Корнилово
	Ч+4ч.
	4ч.
	1ед.

	ул.Центральная
	
	
	

	ул.Зеленая
	
	
	

	ул.Лесная
	
	
	

	ул.Рабочая
	
	
	

	ул.Молодежная
	
	
	

	ул.Луговая
	
	
	

	ул.Школьная
	
	
	

	д..Корнилово-д.Вострово межселенная дорога
	Ч+8
	1ч.
	1ед.

	с.Кистега
	Ч+6
	3ч.
	1ед.

	ул.Лесная
	
	
	

	Заезд на  д.Голочелово
	
	
	

	с.Колшево-д.Лыково-д.Поделово межселенная дорога
	               Ч+6
	                6ч.
	               1ед.

	д.Крапивки
	Ч+10
	1ч.
	1ед.


Глава Дмитриевского сельского поселения                                                    И.Л.СМИРНОВА

