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Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.03.2018  №  102-п
г. Заволжск   

Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Заволжского муниципального района администрация Заволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района.

.

Глава Заволжского
муниципального района                                                          Д.Ю.Петров
Кубова Г.Ю.,  

2-10-33

Приложение 

к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
от 05.03.2018  № 102-п 
Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
1. Паспорт муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

сельских поселений Заволжского муниципального района
	Наименование Программы 
	муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района (далее - Программа)

	Администратор

Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района

	Сроки реализации Программы
	2018 – 2044 годы

	Исполнители программы
	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области», организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие специализированные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах



	Цели Программы
	улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

	Задачи Программы
	эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

	Объем ресурсного обеспечения программы
	средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, бюджета Заволжского муниципального района в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами


2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в сфере реализации Программы
Одной из наиболее острых социальных проблем в Заволжском муниципальном районе продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории района.

Общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составляет 85,4 тыс. кв. метров и насчитывает 54 многоквартирных дома и 1024 дома блокированной застройки. Из общего числа многоквартирных домов 0,6 % построены до 1920 года, 0,4 процента домов построены в период с 1921 по 1945 годы, 21,3 процента домов построены в период с 1946 по 1970 годы, 77,6  процентов – в период с 1971 по 1995 годы, 0,01 %- после 1995 года. На 01.01.2018 средний процент износа многоквартирного жилищного фонда составляет 48 процентов, в 9,9 процентах многоквартирных домов износ - от 0 до 30 процентов, в 83,7 процентах многоквартирных домов износ - от 31 до 65 процентов, в 8,2 процентах многоквартирных домов износ - от 66 до 70 процентов. Эти многоквартирные жилые дома по своему фактическому техническому состоянию требуют проведения тех или иных видов капитальных ремонтных работ. 

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание. В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.
3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Цели Программы
	улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки

	Задачи Программы
	эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки


Показатель (индикатор) программы
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	год

	
	
	2018
	2019
	2020

	Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества
	шт.
	1
	1
	5


Примечание. Значения показателя (индикатора) на 2021 - 2044 годы будут устанавливаться в рамках актуализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений заволжского муниципального района.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области № 51-ОЗ).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, бюджета Заволжского муниципального района, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.  
6. Порядок актуализации Программы
Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

- изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (исключенных из Программы), а также перечень многоквартирных домов, по которым изменена очередность проведения капитального ремонта общего имущества.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы. 
7. Организация контроля за ходом исполнения Программы
	Общее руководство и управление Программой, а также контроль за объемом и качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений  осуществляет управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района.
 Приложение 
к муниципальной программе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории сельских поселений

Заволжского муниципального района

	
	

	Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества
Населенный пункт

Улица

Номер дома

Год провед. капитальн. ремонта

Вид работ

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

2

 

2018

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

4

 

2019

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

9

 

2020

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

11

 

2020

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

2

 

2020

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица   Заречная

 

1

 

2020

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

14

 

2020

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

39

 

2021

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

1

 

2022

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево
улица Рабочая
8
2022
Капитальный ремонт фундамента
Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

2

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

4

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

9

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

10

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

11

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

12

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

13

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

14

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

7

 

2023

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

16

 

2024

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

2

 

2024

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

5

 

2024

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

3

2024

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

33

 

2024

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

9

 

2025

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

4

 

2025

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

2

 

2025

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

11

 

2025

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

5

 

2025

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Веселова

 

16

 

2025

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

2

 

2026

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

1

 

2026

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Льнозаводская

 

6

 

2027

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

3

 

2027

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная
 

35

 

2027

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

19

 

2027

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

9

 

2027

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

5

 

2028

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

1

 

2028

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

3

 

2028

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

1

 

2028

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

3

 

2028

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

7

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

3

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Сосневское сельское поселение, с.
Долматовский

 

улица Лесная

 

4

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Сосневское сельское поселение, с.
Долматовский

 

улица Лесная

 

1

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

6

 

2029

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

4

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Сосневское сельское поселение, с.
Долматовский

 

улица Центральная

 

10

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Сосневское сельское поселение, с.
Долматовский

 

улица Железнодорожная

 

18

 

2029

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

1

2030

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

17

 

2031

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

21

 

2031

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Курень
улица Новая
2
2031
капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

12

 

2031

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

14

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

10

 

2031

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

2

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

2

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

4

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица   Заречная

 

1

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

39

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

4

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

9

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

11

 

2031

капитальный ремонт фундамента

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

13

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

9

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

10

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

11

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

12

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

13
2032
капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

9
2032
капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

10
2032
капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

11
2032
капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

12
2032
капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

14

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

7

 

2032

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

4

 

2033

капитальный ремонт инженерных сетей

Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево

 

улица Молодежная

 

2

 

2033

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

33

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

35

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

16

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

1

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

3

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

2

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

7

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

5

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

1

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

3

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

19

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

3

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

9

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

4

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

5

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

1

 

2035

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

17

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

21

 

2035

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

9

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Веселова

 

16

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

3

2035

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

11

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Льнозаводская

 

6

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

5

 

2035

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

4

 

2036

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

6

 

2037

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

3

 

2037

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

2

 

2039

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

2

 

2039

 

капитальный ремонт крыши

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

1
2039
капитальный ремонт фасада
Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

2

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

2

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

4

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

14

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

2
 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица   Заречная

 

1

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

4

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

9

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

11

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

39

 

2040

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

12

 

2041

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

10

 

2041

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

11

 

2041

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Центральная

 

9

 

2041

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

33

 

2041

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

35

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

1

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

3

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

7

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

5

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

3

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

3

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

4

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Почтовая

 

1

 

2041

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Веселова

 

16

 

2041

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

4

 

2041

капитальный ремонт подвальных помещений

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

1

 

2042

капитальный ремонт инженерных сетей

Заволжское городское поселение

переулок  Октябрьский

8

2042

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Льнозаводская

 

6

 

2042

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

19

 

2042

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

5

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

21

 

2042

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

3

 

2042

капитальный ремонт подвальных помещений

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

17

 

2042

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

9

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

2

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

2

2042

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

2

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

16

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

2

 

2042

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

3

2042

капитальный ремонт инженерных сетей

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

1

2043

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

5

 

2043

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

6

 

2043

капитальный ремонт инженерных сетей

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

11

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Красноармейская

 

9

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

10

 

2044

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

2

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

12

 

2044

 

капитальный ремонт крыши

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

4

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Комсомольская

 

2

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Фабричная

 

4

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица   Заречная

 

1

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

1

 

2044

капитальный ремонт подвальных помещений

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

3

2044

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

4

 

2044

капитальный ремонт фундамента

Междуреченское сельское поселение, с. Заречный

 

улица Школьная

 

5

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

5

 

2044

капитальный ремонт подвальных помещений

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

3

 

2044

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Административная

 

6

 

2044

капитальный ремонт подвальных помещений

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

1

2044

капитальный ремонт фундамента

Волжское сельское поселение, с. Курень

улица Новая

2

2044

капитальный ремонт подвальных помещений

Междуреченское сельское поселение,  д. Коротиха

 

улица Центральная

 

35

 

2044

 

капитальный ремонт фасада

Волжское сельское поселение с.
Воздвиженье

 

улица Молодежная

 

2

 

2044

капитальный ремонт подвальных помещений

Волжское сельское поселение, с. Есиплево

 

улица Веселова

 

16

 

2044

капитальный ремонт фундамента





