

Чек-лист реализации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания 
в городских округах и муниципальных районах Ивановской области


	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Способ оценки 
реализации мероприятия
	Показатель 
нарастающим итогом

	1.
	Разместить информационные материалы об отключении аналогового телевизионного вещания на официальном сайте администрации, в наиболее посещаемых местах: 
- отделениях почтовой связи;
 - территориальных органах социальной защиты населения;
- многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- образовательных организациях;
- медицинских учреждениях;
- в общественном транспорте;
- в многоквартирных домах;
- в точках торговли и др. 
	01.04.2019
	еженедельный мониторинг
	перечень с адресной частью 

	2.
	Провести информационно-разъяснительную кампании по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания: 
- информирование населения через СМИ;
- проведение опросов населения на предмет готовности к отключению аналогового телевизионного вещания;
- размещение наружной рекламы;
- через сеть Интернет и др.
	01.05.2019
	еженедельный мониторинг 
	перечень выполненных мероприятий 

	3.
	Провести презентации во взаимодействии с ФГУП РТРС «Ивановский ОРТПЦ» по переходу на ЦЭТВ и отключению аналогового телевизионного вещания в организациях социальной инфраструктуры: 
- в территориальных органах социальной защиты населения;
- образовательных организациях;
- в медицинских учреждениях и в др. организациях.
	15.04.2019
	еженедельный мониторинг
	перечень социальных объектов с адресной частью 


	4.
	Организовать группы волонтеров: 
- для работы в формате подомовых обходов по информированию населения об отключении аналогового телевизионного вещания;
- оказания помощи населению в подключении оборудования для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ).
	14.03.2019
	выполнено/
не выполнено

	-

	5.
	Обучить группы волонтеров:
- представителей молодежных организаций, профессиональных сообществ, образовательных организаций и др.;
- работников социальных служб;
- сотрудников администрации.
	25.03.2019
	
еженедельный мониторинг 
	кол-во  
прошедших обучение волонтеров (чел.)

	6.
	Провести работу в формате подомовых обходов волонтерами всего частного сектора для информирования населения об отключении аналогового телевизионного вещания. 
Подготовить план обхода частного сектора с адресной частью.
	01.04.2019
	еженедельный мониторинг по плану обхода


	перечень проинформированных домохозяйств вне зоны охвата ЦЭТВ 
с адресной частью 

	7.
	Провести адресную работу в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных в населенных пунктах вне зоны охвата ЦЭТВ по разъяснении и организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения.
(районы: Заволжский, Ильинский, Кинешемский, Лежневский, Пестяковский, Пучежский, Савиновский, Фурмановский, Южский, Юрьевецкий). 
Всего: 135 домохозяйств.
	14.03.2019
	выполнено/ не выполнено
	перечень проинформированных домохозяйств вне зоны охвата ЦЭТВ 
с адресной частью 

	8.
	Провести адресную работу по проверке готовности оборудования для приема ЦЭТВ в местах массового/ временного пребывания граждан (больницы, дома престарелых, интернаты, образовательные организации, др. социальных объектов.
	март 2019
	еженедельный мониторинг

	перечень обследованных социальных объектов 
с адресной частью

	9.
	Организовать работу технических волонтеров на основании заявок, поступающих от операторов горячей линии (содействие в подключении и настройке оборудования для приема ЦЭТВ).
	март 2019
	еженедельный мониторинг
	кол-во подключенных домохозяйств (ед.)

	10.
	Обеспечить информирование населения об оказании адресной помощи гражданам отдельных категорий (малоимущим) в приобретении оборудования для подключения к ЦЭТВ. 
	март 2019
	
еженедельный мониторинг
	кол-во заявок (ед.) кол-во льготников, которым оказана помощь (чел.)

	11.
	Сформировать резерв оборудования (комплекты оборудования) для оказания адресной помощи гражданам других категорий.
	15.04.2019
	выполнено /
не выполнено
	-

	12.
	Обеспечить информирование населения о возможности приобретения оборудования для приема ЦЭТВ:
- в магазинах М. Видео, Эльдорадо, DNS;
- в почтовых отделениях УФПС Ивановской области - филиала ФГУП «Почта России»;
- и заказа пользовательского оборудования для приема ЦЭТВ в почтовых отделениях УФПС Ивановской области – филиал ФГУП «Почта России».
	01.04.2019
	выполнено/ не выполнено
	-

	13.
	Извещать региональный координационный штаб в случае отсутствия наличия в торговых объектах оборудования для приема ЦЭТВ в достаточном количестве.
	на постоянной основе
	-
	-

	14.
	Провести разъяснительную работу с жилищно-коммунальными службами, управляющими компаниями, ТСЖ, и др. службами по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания. 

	15.04.2019
	еженедельный мониторинг
	перечень проинформированных компаний, служб и др.

	15.
	Провести ревизию коллективных телевизионных антенн в многоквартирных домах для обеспечения приема цифрового телевидения.
	15.04.2019
	еженедельный мониторинг
	кол-во многоквартирных домов, где проведена ревизия (ед.)

	16.
	Обеспечить предоставление отчетов о реализации мероприятий в Департамент развития информационного общества Ивановской области. 
	-
	еженедельный отчет 
e-mail: zadvornova@gov37.ivanovo.ru

	-






Мониторинг к Чек-листу
___________________________________________________________________
наименование муниципального образования Ивановской области

	1. Помощь волонтеров (подключение цифрового приемного оборудования)  
	да/нет
	Количество волонтеров ……. чел.

	Оказана помощь за неделю 
	Оказана помощь (всего)

	ед.
	ед.

	2. Горячая линия
	да

	Количество обратившихся граждан за неделю
	Количество обратившихся граждан (всего)

	звонков
	звонков

	Количество выполненных заявок за неделю
	Количество выполненных заявок (всего)

	ед.
	ед. 

	3. Помощь льготникам
	да/нет

	Количество льготников, которым оказана помощь за неделю
	Объем предоставляемых средств на неделю
	Количество льготников, которым оказана помощь (всего)
	Объем предоставленных средств (всего)

	чел.
	_____руб.
	_____чел.
	_____руб.

	4. Подомовые обходы

	4.1. Подомовые обходы в зоне охвата ЦЭТВ
	
да/нет
	
Количество домохозяйств

	Проинформировано хозяйств за неделю
	Проинформировано хозяйств (всего)

	ед. домохозяйств
	ед. домохозяйств

	Перечень проинформированных домохозяйств
с адресной частью c указанием домохозяйств с аналоговым эфирным приемом

	

	4.2. Подомовые обходы вне зоны охвата ЦЭТВ
	да/нет
	Количество домохозяйств 

	Перечень проинформированных домохозяйств с адресной частью и указанием наличия спутниковой антенны какой(-ие) спутниковый(-ые) оператор(-ы)
(Триколор, НТВ+, Телекарта, МТС)
	

	Сколько спутниковых комплектов заказано за неделю
	Сколько спутниковых комплектов подключено 
за неделю
	Сколько спутниковых комплектов подключено всего

	 шт.
	 шт.
	 шт.

	5. Проверка готовности оборудования                      для приема ЦЭТВ в местах массового/ временного пребывания граждан 
	да/нет
	Количество объектов 

	Проинформировано социальных объектов за неделю
	Количество проинформированных социальных объектов (всего)

	ед.
	ед.

	Перечень обследованных социальных объектов с адресной частью
	

	6. Обеспечение наличия оборудования

	6.1 Взаимодействие с торговыми сетями и несетевой розницей
	да/нет
	Складские запасы 
 ед.

	Количество проданного оборудования за неделю
	Количество проданного оборудования (всего)

	Приставки
	Телевизоры
	Приставки
	Телевизоры

	 ед.
	ед.
	  ед.
	 ед.

	6.2 Взаимодействие с ФГУП «Почта России»
	да/нет
	Почтовые отделения, где нужно наличие приставок для продажи (с указанием количества приставок)
____отделений (___ед.)

	Количество приобретенного оборудования
	Количество заказанного оборудования  

	 ед.
	 ед.

	7. Работа с управляющими компаниями по восстановлению антенного хозяйства в многоквартирных домах
	да/нет
	Количество (всего)

	Перечень проинформированных управляющих компаний и других коммунальных служб
	

	Сколько домов проверено
	Сколько домов требует восстановления (антенн)
	Сколько домов восстановлено

	
	
	

	8. Информационно-разъяснительная кампания
	да/нет
	Количество (всего)

	Перечень где размещены информационные материалы об отключении аналогового телевизионного вещания 
	

	Перечень мероприятий информационно-разъяснительной кампании по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания
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	№ п/п
	муниципальное образование
Ивановской области
	
количество волонтеров (чел.)


	1
	г. о. Вичуга
	80

	2
	г. о. Иваново
	220

	3
	г. о. Кинешма
	95

	4
	г. о. Кохма
	40

	5
	г. о. Тейково
	48

	6
	г. о. Шуя
	94

	7
	Верхнеландеховский район
	18

	8
	Вичугский муниципальный район
	78

	9
	Гаврилово-Посадский район
	61

	10
	Заволжский район
	56

	11
	Ивановский район
	76

	12
	Ильинский район
	60

	13
	Кинешемский район 
	100

	14
	Комсомольский район
	60

	15
	Лежневский район
	48

	16
	Лухский район
	33

	17
	Палехский район
	48

	18
	Пестяковский район
	24

	19
	Приволжский район
	58

	20
	Пучежский район
	53

	21
	Родниковский район
	84

	22
	Савинский район
	31

	23
	Тейковский район
	44

	24
	Фурмановский район
	70

	25
	Шуйский район
	69

	26
	Южский район
	66

	27
	Юрьевецкий район
	60



