Чек-лист реализации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания

в городских округах и муниципальных районах Ивановской области

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Способ оценки реализации мероприятия | Показатель нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разместить информационные материалы об отключении аналогового телевизионного вещания на официальном сайте администрации, в наиболее посещаемых местах: - отделениях почтовой связи; - территориальных органах социальной защиты населения; - многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ); - образовательных организациях; - медицинских учреждениях; - в общественном транспорте; - в многоквартирных домах; - в точках торговли и др. | 01.04.2019 | еженедельный мониторинг | перечень с адресной частью |
| 2. | Провести информационно-разъяснительную кампании по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания: - информирование населения через СМИ; - проведение опросов населения на предмет готовности к отключению аналогового телевизионного вещания; - размещение наружной рекламы; - через сеть Интернет и др. | 01.05.2019 | еженедельный мониторинг | перечень выполненных мероприятий |
| 3. | Провести презентации во взаимодействии с ФГУП РТРС «Ивановский ОРТПЦ» по переходу на ЦЭТВ и отключению аналогового телевизионного вещания в организациях социальной инфраструктуры: - в территориальных органах социальной защиты населения; - образовательных организациях; - в медицинских учреждениях и в др. организациях. | 15.04.2019 | еженедельный мониторинг | перечень социальных объектов с адресной частью |
| 4. | Организовать группы волонтеров: - для работы в формате подомовых обходов по информированию населения об отключении аналогового телевизионного вещания; - оказания помощи населению в подключении оборудования для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ). | 14.03.2019 | выполнено/ не выполнено | - |
| 5. | Обучить группы волонтеров: - представителей молодежных организаций, профессиональных сообществ, образовательных организаций и др.; - работников социальных служб; - сотрудников администрации. | 25.03.2019 | еженедельный мониторинг | кол-во прошедших обучение волонтеров (чел.) |
| 6. | Провести работу в формате подомовых обходов волонтерами всего частного сектора для информирования населения об отключении аналогового телевизионного вещания. Подготовить план обхода частного сектора с адресной частью. | 01.04.2019 | еженедельный мониторинг по плану обхода | перечень проинформированных домохозяйств вне зоны охвата ЦЭТВ с адресной частью |
| 7. | Провести адресную работу в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных в населенных пунктах вне зоны охвата ЦЭТВ по разъяснении и организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения. (районы: Заволжский, Ильинский, Кинешемский, Лежневский, Пестяковский, Пучежский, Савиновский, Фурмановский, Южский, Юрьевецкий). Всего: 135 домохозяйств. | 14.03.2019 | выполнено/ не выполнено | перечень проинформированных домохозяйств вне зоны охвата ЦЭТВ с адресной частью |
| 8. | Провести адресную работу по проверке готовности оборудования для приема ЦЭТВ в местах массового/ временного пребывания граждан (больницы, дома престарелых, интернаты, образовательные организации, др. социальных объектов. | март 2019 | еженедельный мониторинг | перечень обследованных социальных объектов с адресной частью |
| 9. | Организовать работу технических волонтеров на основании заявок, поступающих от операторов горячей линии (содействие в подключении и настройке оборудования для приема ЦЭТВ). | март 2019 | еженедельный мониторинг | кол-во подключенных домохозяйств (ед.) |
| 10. | Обеспечить информирование населения об оказании адресной помощи гражданам отдельных категорий (малоимущим) в приобретении оборудования для подключения к ЦЭТВ. | март 2019 | еженедельный мониторинг | кол-во заявок (ед.) кол-во льготников, которым оказана помощь (чел.) |
| 11. | Сформировать резерв оборудования (комплекты оборудования) для оказания адресной помощи гражданам других категорий. | 15.04.2019 | выполнено / не выполнено | - |
| 12. | Обеспечить информирование населения о возможности приобретения оборудования для приема ЦЭТВ: - в магазинах М. Видео, Эльдорадо, DNS; - в почтовых отделениях УФПС Ивановской области - филиала ФГУП «Почта России»; - и заказа пользовательского оборудования для приема ЦЭТВ в почтовых отделениях УФПС Ивановской области – филиал ФГУП «Почта России». | 01.04.2019 | выполнено/ не выполнено | - |
| 13. | Извещать региональный координационный штаб в случае отсутствия наличия в торговых объектах оборудования для приема ЦЭТВ в достаточном количестве. | на постоянной основе | - | - |
| 14. | Провести разъяснительную работу с жилищно-коммунальными службами, управляющими компаниями, ТСЖ, и др. службами по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания. | 15.04.2019 | еженедельный мониторинг | перечень проинформированных компаний, служб и др. |
| 15. | Провести ревизию коллективных телевизионных антенн в многоквартирных домах для обеспечения приема цифрового телевидения. | 15.04.2019 | еженедельный мониторинг | кол-во многоквартирных домов, где проведена ревизия (ед.) |
| 16. | Обеспечить предоставление отчетов о реализации мероприятий в Департамент развития информационного общества Ивановской области. | - | еженедельный отчет e-mail: zadvornova@gov37.ivanovo.ru | - |

Мониторинг к Чек-листу

___________________________________________________________________

наименование муниципального образования Ивановской области

| 1. Помощь волонтеров (подключение цифрового приемного оборудования) |  | да/нет | Количество волонтеров ……. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказана помощь за неделю |  | Оказана помощь (всего) |  |  |
| ед. |  | ед. |  |  |
| 2. Горячая линия |  | да |  |  |
| Количество обратившихся граждан за неделю |  | Количество обратившихся граждан (всего) |  |  |
| звонков |  | звонков |  |  |
| Количество выполненных заявок за неделю |  | Количество выполненных заявок (всего) |  |  |
| ед. |  | ед. |  |  |
| 3. Помощь льготникам |  | да/нет |  |  |
| Количество льготников, которым оказана помощь за неделю | Объем предоставляемых средств на неделю | Количество льготников, которым оказана помощь (всего) | Объем предоставленных средств (всего) |  |
| чел. | _____руб. | _____чел. | _____руб. |  |
| 4. Подомовые обходы |  |  |  |  |
| 4.1. Подомовые обходы в зоне охвата ЦЭТВ |  | да/нет | Количество домохозяйств |  |
| Проинформировано хозяйств за неделю |  | Проинформировано хозяйств (всего) |  |  |
| ед. домохозяйств |  | ед. домохозяйств |  |  |
| Перечень проинформированных домохозяйств с адресной частью c указанием домохозяйств с аналоговым эфирным приемом |  |  |  |  |
| 4.2. Подомовые обходы вне зоны охвата ЦЭТВ |  | да/нет | Количество домохозяйств |  |
| Перечень проинформированных домохозяйств с адресной частью и указанием наличия спутниковой антенны какой(-ие) спутниковый(-ые) оператор(-ы) (Триколор, НТВ+, Телекарта, МТС) |  |  |  |  |
| Сколько спутниковых комплектов заказано за неделю | Сколько спутниковых комплектов подключено за неделю | Сколько спутниковых комплектов подключено всего |  |  |
| шт. | шт. | шт. |  |  |
| 5. Проверка готовности оборудования для приема ЦЭТВ в местах массового/ временного пребывания граждан |  | да/нет | Количество объектов |  |
| Проинформировано социальных объектов за неделю |  | Количество проинформированных социальных объектов (всего) |  |  |
| ед. |  | ед. |  |  |
| Перечень обследованных социальных объектов с адресной частью |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение наличия оборудования |  |  |  |  |
| 6.1 Взаимодействие с торговыми сетями и несетевой розницей |  | да/нет | Складские запасы ед. |  |
| Количество проданного оборудования за неделю |  | Количество проданного оборудования (всего) |  |  |
| Приставки | Телевизоры | Приставки | Телевизоры |  |
| ед. | ед. | ед. | ед. |  |
| 6.2 Взаимодействие с ФГУП «Почта России» |  | да/нет | Почтовые отделения, где нужно наличие приставок для продажи (с указанием количества приставок) ____отделений (___ед.) |  |
| Количество приобретенного оборудования |  | Количество заказанного оборудования |  |  |
| ед. |  | ед. |  |  |
| 7. Работа с управляющими компаниями по восстановлению антенного хозяйства в многоквартирных домах |  | да/нет | Количество (всего) |  |
| Перечень проинформированных управляющих компаний и других коммунальных служб |  |  |  |  |
| Сколько домов проверено | Сколько домов требует восстановления (антенн) | Сколько домов восстановлено |  |  |
| 8. Информационно-разъяснительная кампания |  | да/нет |  | Количество (всего) |
| Перечень где размещены информационные материалы об отключении аналогового телевизионного вещания |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий информационно-разъяснительной кампании по подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания |  |  |  |  |

| № п/п | муниципальное образование Ивановской области | количество волонтеров (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. о. Вичуга | 80 |
| 2 | г. о. Иваново | 220 |
| 3 | г. о. Кинешма | 95 |
| 4 | г. о. Кохма | 40 |
| 5 | г. о. Тейково | 48 |
| 6 | г. о. Шуя | 94 |
| 7 | Верхнеландеховский район | 18 |
| 8 | Вичугский муниципальный район | 78 |
| 9 | Гаврилово-Посадский район | 61 |
| 10 | Заволжский район | 56 |
| 11 | Ивановский район | 76 |
| 12 | Ильинский район | 60 |
| 13 | Кинешемский район | 100 |
| 14 | Комсомольский район | 60 |
| 15 | Лежневский район | 48 |
| 16 | Лухский район | 33 |
| 17 | Палехский район | 48 |
| 18 | Пестяковский район | 24 |
| 19 | Приволжский район | 58 |
| 20 | Пучежский район | 53 |
| 21 | Родниковский район | 84 |
| 22 | Савинский район | 31 |
| 23 | Тейковский район | 44 |
| 24 | Фурмановский район | 70 |
| 25 | Шуйский район | 69 |
| 26 | Южский район | 66 |
| 27 | Юрьевецкий район | 60 |