
[image: image1.png]



Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.03.2018  №  102-п
г. Заволжск   

Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
(в редакции постановления от 29.06.2018 № 299-п, от 29.10.2019 № 484-п, от 10.12.2020 № 487-п)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Заволжского муниципального района администрация Заволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района.

Глава Заволжского
муниципального района                                                          Д.Ю.Петров
Кубова Г.Ю.,  

2-10-33

Приложение 

к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
от 05.03.2018  № 102-п 
Муниципальная адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
1. Паспорт муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
	Наименование Программы 
	муниципальная адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района (далее - Программа)

	Администратор

Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района

	Сроки реализации Программы
	2018 – 2044 годы

	Исполнители программы
	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области», организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие специализированные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах



	Цели Программы
	улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, жилых домов блокированной застройки, домов, в которых имеется менее чем 5 квартир, а также многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, и многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области

	Задачи Программы
	эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, жилых домов блокированной застройки, домов, в которых имеется менее чем 5 квартир, а также многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, и многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области"

	Объем ресурсного обеспечения программы
	средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, бюджета Заволжского муниципального района в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами


2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в сфере реализации Программы
Одной из наиболее острых социальных проблем в Заволжском муниципальном районе продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории района.

Общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составляет 85,4 тыс. кв. метров и насчитывает 54 многоквартирных дома и 1024 дома блокированной застройки. Из общего числа многоквартирных домов 0,6 % построены до 1920 года, 0,4 процента домов построены в период с 1921 по 1945 годы, 21,3 процента домов построены в период с 1946 по 1970 годы, 77,6  процентов – в период с 1971 по 1995 годы, 0,01 %- после 1995 года. На 01.01.2018 средний процент износа многоквартирного жилищного фонда составляет 48 процентов, в 9,9 процентах многоквартирных домов износ - от 0 до 30 процентов, в 83,7 процентах многоквартирных домов износ - от 31 до 65 процентов, в 8,2 процентах многоквартирных домов износ - от 66 до 70 процентов. Эти многоквартирные жилые дома по своему фактическому техническому состоянию требуют проведения тех или иных видов капитальных ремонтных работ. 

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание. В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.
3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Цели Программы
	улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, жилых домов блокированной застройки, домов, в которых имеется менее чем 5 квартир, а также многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, и многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области

	Задачи Программы
	эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, жилых домов блокированной застройки, домов, в которых имеется менее чем 5 квартир, а также многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, и многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области"


Показатель (индикатор) программы
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	год

	
	
	2018
	2019
	2020

	Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества
	шт.
	1
	1
	5


Примечание. Значения показателя (индикатора) на 2021 - 2044 годы будут устанавливаться в рамках актуализации муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений заволжского муниципального района.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Заволжского муниципального района, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области № 51-ОЗ).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, бюджета Заволжского муниципального района, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.  
6. Порядок актуализации Программы
Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

- изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (исключенных из Программы), а также перечень многоквартирных домов, по которым изменена очередность проведения капитального ремонта общего имущества.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы. 
7. Организация контроля за ходом исполнения Программы
Общее руководство и управление Программой, а также контроль за объемом и качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений  осуществляет управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района.
	Приложение 
к муниципальной адресной программе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории сельских поселений

Заволжского муниципального района

	
	

	Приложение 
к муниципальной адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории сельских поселений Заволжского муниципального района

	
	

	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта
	Адрес многоквартирного дома, улица
	Номер дома
	Год проведения капитального ремонта
	Вид работ

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	2
	2018
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Комсомольская
	4
	2019
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Красноармейская
	11
	2020
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Рабочая
	8
	2022
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	9
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	10
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	11
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	12
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	13
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	14
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	7
	2023
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	16
	2024
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	2
	2024
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	5
	2024
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	3
	2024
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	33
	2024
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	9
	2025
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	4
	2025
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	2
	2025
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	11
	2025
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	5
	2025
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Веселова
	16
	2025
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	2
	2026
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	1
	2026
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Льнозаводская
	6
	2027
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	3
	2027
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	35
	2027
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	19
	2027
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	9
	2027
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	5
	2028
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	1
	2028
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	3
	2028
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	1
	2028
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	3
	2028
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	7
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	3
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Долматовский
	улица Лесная
	4
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	6
	2029
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	4
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Долматовский
	улица Центральная
	10
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Сосневское сельское поселение, с. Жажлево
	улица Железнодорожная
	18
	2029
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	1
	2030
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	17
	2031
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	21
	2031
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	2
	2031
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	12
	2031
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	10
	2031
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	2
	2031
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Комсомольская
	4
	2031
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	4
	2031
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Красноармейская
	11
	2031
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	13
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	9
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	10
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	11
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	12
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	14
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Дмитриевское сельское поселение, с. Колшево
	улица Молодежная
	7
	2032
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Рабочая
	8
	2033
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	33
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	35
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	16
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	1
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	3
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	2
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	7
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	5
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	1
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	3
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	19
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	3
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	9
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	4
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	5
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	1
	2035
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	17
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	21
	2035
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	9
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Веселова
	16
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	3
	2035
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	11
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Льнозаводская
	6
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	5
	2035
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	4
	2036
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	6
	2037
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	3
	2037
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	2
	2039
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	2
	2039
	капитальный ремонт крыши

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	1
	2039
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Курень
	улица Новая
	2
	2040
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Комсомольская
	4
	2040
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Заречная
	1
	2040
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	4
	2040
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Красноармейская
	11
	2040
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	12
	2041
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	10
	2041
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	11
	2041
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Воздвиженье
	улица Центральная
	9
	2041
	капитальный ремонт фундамента

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	33
	2041
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, д. Коротиха
	улица Центральная
	35
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	1
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	3
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	7
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	5
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Фабричная
	3
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	3
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Школьная
	4
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Междуреченское сельское поселение, с. Заречный
	улица Почтовая
	1
	2041
	капитальный ремонт инженерных сетей

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Веселова
	16
	2041
	капитальный ремонт фасада

	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	4
	2041
	капитальный ремонт подвальных помещений



