[image: image1.png]



Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.01.2022   №  24-п                           
г. Заволжск

О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.03.2021 №71-п «Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по муниципальному образованию «Заволжский муниципальный район Ивановской области»»
В целях снижения количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, администрация Заволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Заволжского муниципального района от 05.03.2021 №71-п № «Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по муниципальному образованию «Заволжский муниципальный район Ивановской области» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района Ивановской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Заволжского
муниципального района                                                             А.В. Потанин 
Ю.В. Горелова 6-00-40 доб.114

Приложение  к постановлению
администрации Заволжского 
муниципального района
Ивановской области
                                                                                                                                                          от 28.01.2022 № 24-п     
Приложение  к постановлению
администрации Заволжского 
муниципального района
Ивановской области
                                                                                                                                                          от  05.03.2021 № 71-п

     УТВЕРЖДАЮ
 Глава Заволжского муниципального 

района Ивановской области

 ________________А.В. Потанин

«_____» ___________________г.

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,

_________по муниципальному образованию «Заволжский муниципальный район Ивановской области»_______

(исполнительный орган государственной власти Ивановской области/

муниципальное образование Ивановской области)

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость, тыс.

рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

 имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года


	Остаток

сметной 

стоимости,

тыс. рублей,

по состоянию

на 27.01.2022 года


	Источники и объемы

финансирования, необходимого 

для завершения строительства
	Срок ввода

объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, 

тыс. рублей
	В том числе за

счет средств

федерального 

бюджета,

тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

 имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Источники и объемы 

финансирования 

работ по 

консервации

объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 

Строительство распределительного газопровода по с. Колшево Заволжского муниципального района
Ивановская область, Заволжский район, 

с. Колшево.

Объект газификации


	0,002МПа/

352,6нм3/ч
Сметная стоимость в уровне цен 1 квартала 2016г. с учетом НДС 37447,60 тыс. руб.
	-
-

Начальная стадия

 (0%-15%)


	1013371000230437030100100361
	Постановление Правительства Ивановской области от 29.04.2016

 №123-п

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения Ивановской области» в 2016 году»

Постановление 

Правительства

Ивановской области

от 06.12.2017 №460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»

Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 05.11.2013 №1106-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района»
	4 250,310
	2022


Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс .рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Срок 
заключения

концессионного

соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Сроки передачи

объекта незавершенного

строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года


	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Сроки списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс . рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Срок принятия 

объекта незавершенного строительства в государственную/

муниципальную казну

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых не начинались

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

финансовых вложений в реализацию объекта 
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета


	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 27.01.2022 года
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 

Реконструкция автомобильной дороги Воздвиженье-Копытово-Милитино на участке Воздвиженье-Копытово  в Заволжском муниципальном районе Ивановской области 

Ивановская область, Заволжский район

Объект транспортной инфраструктуры и связи


	протяженность – 800 м число полос движения - 2

Сметная стоимость в уровне цен 1 квартала 2017г. с учетом НДС 26675,56 тыс. руб.
	Планируемый период строительства - 2023

Начальная стадия (0%-15%)


	Постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1068-п «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района»


	999,235
	Проектная документация имеется.

Положительное заключение государственной экспертизы №37-1-1-3-0019-16

от 26 мая 2016г.

Положительное

заключение

№ в реестре:

37/С/1-0006-16

от 21 июня 2016
	Требуется корректировка проектно-сметной документации.

Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»

Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 29.10.2013 №1068-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района» (в актуальной редакции)

	В соответствии с утвержденной муниципальной программой.
Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 29.10.2013 №1068-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района» (в актуальной редакции)


	2
	Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 

Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Коротиха Заволжского района Ивановской области
Ивановская область, Заволжский район, 

Междуреченское сельское поселение, 

д. Коротиха

коммунально-бытовое
	0,5 МВт/
0,43 Гкал/ч
Сметная стоимость в уровне цен 4 квартала 2014г. с учетом НДС

17044,39 тыс. руб.
	Планируемый период строительства -2023
Начальная стадия (0%-15%)


	Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2011

 №513-п

«О распределении субсидий в 2012-2014 годах бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы  Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 годы»;

Постановление Правительства Ивановской области от 31.01.2014

 №20-п

«О распределении субсидий в 2014 году бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 13.03.2019

 №72-п

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в 2019-2021 годах» 


	4199,951
	Проектная документация имеется.

Положительное заключение государственной экспертизы №37-1-4-0115-14 от 12 декабря 2014г.

Положительное заключение № в реестре 37/С/1-0051-14 от 17 декабря 2014г.
	Строительство планируется осуществить в рамках государственной программы 

(Постановление 

Правительства

Ивановской области

от 06.12.2017 №460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»)
	В соответствии с утвержденной муниципальной программой.
Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 05.11.2013 №1106-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» (в актуальной редакции)


	3.
	Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 

Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области

Ивановская область, Заволжский район

Объект газификации


	0,6/0,002Мпа

Общая протяженность газопровода по д. Коротиха-6115,9м;

общая протяженность газопровода по д.Кинино-838м; общая протяженность газопровода по д.Вершинино – 1333м; общая протяженность газопровода по с. Бредихино – 2475,5м; общая протяженность газопровода по д. Платково – 1494м; общая протяженность газопровода по д. Зубцово – 663,5м; общая протяженность газопровода по д. Болотноково – 1528,0м; общая протяженность газопровода по д.Комарово – 2114,3м.

Сметная стоимость в уровне цен 4 квартала 2020г. с учетом НДС 49,30200 млн. руб.
	Начало строительства -2022

2022-2024
Начальная стадия (0%-15%)


	Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2011

 №513-п

«О распределении субсидий в 2012-2014 годах бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы  Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 годы»;

Постановление Правительства Ивановской области от 31.01.2014

 №20-п

«О распределении субсидий в 2014 году бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения Ивановской области»
Постановление Правительства Ивановской области от 10.03.2020 

№ 87-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в 2020-2022 годах»
Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 05.11.2013 №1106-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» 
	15406,9799
	Проектная документация имеется.

Положительное заключение повторной государственной экспертизы №37-1-1-3-068843-2020.

от 25 декабря 2020г.

Дата включения сведений в единый государственный реестр заключений 29.12.2020.
	Строительство планируется осуществить в рамках государственной программы 

(Постановление 

Правительства

Ивановской области

от 06.12.2017 №460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»)
	В соответствии с утвержденной муниципальной программой.
Постановление Администрации Заволжского муниципального района от 05.11.2013 №1106-п 

«Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» (в актуальной редакции)



* настоящая типовая форма Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и подготовке ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,  подготовленными Минэкономразвития России совместно с Минфином России.

Заместитель Главы администрации 

Заволжского муниципального района                                                                                                              В.В. Левков                                    
2

