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Администрация Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   22.03. 2022  № 82-п
г. Заволжск 

О проведении противопаводковых мероприятий на территории 

Заволжского муниципального района Ивановской области в 2022 году

В целях проведения превентивных мероприятий по успешному проведению пропуска ледохода и паводковых вод, защиты жизни и здоровья граждан, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также с наличием значительного материального ущерба и гибели людей, поддержания устойчивого жизнеобеспечения населения Заволжского муниципального района в паводковый период и согласно требований Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», администрация Заволжского муниципального района Ивановской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Период весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области определить с 16.03.2022 по 20.05.2022.

2. Общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории Заволжского муниципального района Ивановской области возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Заволжском муниципальном районе Ивановской области (далее КЧС и ОПБ района).
3. Утвердить план противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год (приложение 1).

4. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2022 году (Приложение 2).
5. Утвердить схему сбора на территории Заволжского муниципального района в период весеннего половодья 2022 г. (приложение 3).

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области:
- организовать выполнение решения КЧС и ОПБ района «О дополнительных мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению последствий возможного весеннего половодья и паводков на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2022 году» (прилагается);

- выполнение планов подготовки и проведения весеннего половодья 2022   на подведомственных территориях взять на особый контроль;

- сформировать на период половодья оперативные (рабочие) группы;

- уточнить населенные пункты и территории, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и осуществить меры по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности   населения в период прохождения половодья. Данные об этих территориях предоставить в  администрацию Заволжского муниципального района до 25.03.2022;

- организовать ежедневную разведку ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния  дорог и подъездных путей к местам возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, организовать информирование населения на подведомственных территориях. Информировать единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) администрации Заволжского муниципального района о проведении противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях еженедельно (пятница к 13:00), при повышении температуры до положительной - ежедневно к 08:00 и к 18:00 часам, а при возникновении ЧС - незамедлительно по телефону 2-17-00, 2-17-10, 01, 02; 

- провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий (в случае необходимости оформить подписные листы о согласии или отказе их от эвакуации), о необходимости страхования строений и имущества от последствий опасных метеорологических явлений и процессов;

- организовать систему контроля за состоянием скотомогильников и биотермических ям на подведомственных территориях, назначить ответственных за их содержание;  

- создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых в срок до 25.03.2022 предоставить в администрацию Заволжского муниципального района;

- организовать проведение комплексного обследования технического состояния гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) с целью уточнения вида и объема работ для поддержания на необходимом уровне эксплуатационных характеристик сооружений. Назначить и организовать подготовку лиц, ответственных за их эксплуатацию;
- создать запасы строительных материалов на случай аварийных ситуаций;
- определить и подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон подтопления (затопления), маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт, создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

- подготовить и  распространить среди  населения  памятки о порядке их действий  в период половодья при  угрозе жизни и здоровью людей;

- обеспечить в период весеннего половодья надежное информирование населения о развитии паводка на подведомственных территориях и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

- закрыть все возможные несанкционированные съезды на лед автомобильного транспорта и выставить запрещающие знаки. Закрыть возможные стихийно образовавшиеся пешеходные переходы, выставить запрещающие аншлаги, принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района, при осложнении ледовой обстановки через СМИ информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду. В местах массового скопления рыбаков выставить информационные щиты о правилах поведения во время паводка и ледохода, способах оказания помощи, в т.ч. первой медицинской помощи, провалившимся под лед;

- организовать уточнение имеющихся в личном пользовании плавательных средств с целью привлечения их для проведения эвакуационных, спасательных мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения в зонах подтопления (затопления).  Направить в  ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области через администрацию района необходимые сведения (списки плавательных средств) для заблаговременного  проведения  технического освидетельствования маломерных судов;

-  произвести обследование потенциально опасных объектов, на основании которых разработать и организовать осуществление дополнительных мероприятий по защите источников водоснабжения населенных пунктов;

- провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и связи; 

- представить доклады о готовности к проведению весеннего половодья в администрацию района до 25.03.2022.
7. Рекомендовать начальнику ОП №8 г. Заволжска МО МВД России «Кинешемский» (Р.Р. Голенищев) проработать мероприятия по обеспечению охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, осуществлению общественного порядка при эвакуации населения из зон подтопления; выставлению постов в местах разрушения дорог и мостов; оповещению населения, попадающего в зону затопления подвижными группами.
8. Рекомендовать директору ООО «Заволжский химический завод органического синтеза» (Е.Р. Саитгазов) принять меры по защите от наполнения паводковыми водами карт шламонакопителя.
9.  Рекомендовать начальнику Кинешемского РЭС (А.С. Вилков), начальнику Заволжского участка ООО «Объединенные электросети» (В.В. Воронин):

- обеспечить устойчивое электроснабжение населенных пунктов района;

- принять меры по недопущению подтопления талыми водами электроподстанции «Заволжск» и трансформаторных подстанций.
10.  Главному специалисту отдела муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района (Л.Г. Шемякина):

 - организовать доведение до собственников гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в том числе физических (юридических) лиц, приобретающих и имеющих ГТС в частной собственности, требование Федерального закона от 21.07.2297 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и оказать содействие в реализации его требований;
- организовать оперативный контроль за техническим состоянием и безопасностью гидротехнических сооружений на территории района в период подготовки и прохождения весеннего половодья; 

- организовать контроль за проведением на ГТС района  предпаводкового сброса воды из шламонакопителя, водохранилищ и прудов, а также за состоянием водоохранных зон и прибрежно-защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры по недопущению их сброса;
- совместно с районной станцией борьбы с болезнями животных до 20.03.2022 организовать постоянный мониторинг состояния мест захоронения животных, скотомогильников, попадающих под воздействие паводковых вод и о результатах информировать КЧС и ОПБ района.
11.  Отделу образования администрации Заволжского муниципального района (О.Н. Торгашова):

- организовать в школах и детских дошкольных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период ледохода, в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка;

- рассмотреть вопрос о создании резервного запаса бутилированной питьевой воды в муниципальных образовательных учреждениях на случай нарушения централизованного водоснабжения.
12.  Финансирование мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья осуществлять за счет средств  бюджетов  городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области, предприятий и организаций, функционирующих на территории района, при необходимости использовать резервный  фонд Заволжского муниципального района Ивановской области.
13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Заволжского муниципального района В.В. Левкова.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области», а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области. 

15.  Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Заволжского 
муниципального района                                                 А.В. Потанин
ЕП. Смирнов

2-11-00

РЕШЕНИЕ 

комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Заволжского муниципального района 

09.03.2022 г.                                       № 5-1                                    г. Заволжск

Уровень снежного покрова (снегозапас) в районе выше нормы, согласно прогнозам ожидаемый уровень паводковых вод на уровне среднего многолетнего (ближе к высокому), поэтому нужно быть готовыми ко всякому развитию ситуации. Подтопления территорий маловероятны, но возможны. В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения Заволжского муниципального района в период весеннего половодья и возможного паводка в 2022 г. необходимо обеспечить проведение в полном объеме мероприятий согласно принятых планов.  При необходимости оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка (подтоплений), особенно социально нуждающимся слоям населения. Вопрос о безопасности людей и безаварийной работе всех служб жизнеобеспечения является неотъемлемой и главной частью при пропуске весеннего паводка. 

1. Рассмотрев вопрос «О дополнительных мерах по снижению риска возникновения ЧС и смягчению последствий возможного весеннего половодья и паводков на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2022 году» комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Заволжского муниципального района
РЕШИЛА:
 

1. Принять представленную информацию к сведению.
2. Ввести на территории Заволжского муниципального района с 16.03.2022 до особого распоряжения режим функционирования районного звена ТП РСЧС «Повышенная готовность». Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администраций района и поселений. Графики дежурств представить в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее ЕДДС) Заволжского муниципального района к 16.03.2022.
3. Заместителю Главы администрации Заволжского муниципального района (О.А. Сенова) в срок до 27.03.2022: 

- организовать подготовку проектов договоров с организациями и предприятиями Заволжского муниципального района об обеспечении при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) пострадавшего населения продовольствием, вещевым имуществом и организации питания формирований при проведении аварийно-спасательных работ при паводке и тушении пожаров на территории Заволжского муниципального района; 

- организовать подготовку проектов договоров с организациями и предприятиями о выделении автотранспорта для проведения эвакуации населения при ЧС на территории Заволжского муниципального района; 

- организовать подготовку пунктов временного и длительного проживания для размещения граждан на случай подтопления жилых домов; 

- организовать  своевременное выполнение руководителями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств комплекса мер по уменьшению риска возникновения  чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе в период весеннего половодья.

4. Начальнику управления ЖКХ, архитектуры и строительства (С.Б. Догадов) в срок до 25.03.2022:

- организовать при администрации района оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района;

- организовать проверку наличия и готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС, предприятий ЖКХ, предприятий, создающих АСФ, находящихся на территории района и привлекаемых, при необходимости, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий;

- организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений (шламонакопитель в р-не полигона ТБО) с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводка;

- организовать проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования;

- организовать контроль за ходом выполнения Плана подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего паводка в 2022 году на территории Заволжского муниципального района, утвержденного решением КЧС и ОПБ района от 12.01.2022 №1-1 «О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2022 году на территории Заволжского муниципального района»;

- организовать корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, в части предупреждения и безаварийного пропуска весеннего паводка;

- уточнить ожидаемые зоны подтоплений, объекты экономики и жизнеобеспечения населения, жилые дома, попадающие в эти зоны;

- организовать, при необходимости, экстренное оповещение населения Заволжского муниципального района об угрозе затопления через оперативного дежурного ЕДДС и глав поселений;

- организовать проведение занятий с населением по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка; 

- совместно с главным специалистом отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ (Е.С. Кондратьева) организовать через СМИ разъяснительную работу по предотвращению гибели людей на водных объектах.
5. Отделу кадров администрации района (Е.П. Смирнов) обеспечить в паводковый период 2022 контроль за принимаемыми мерами по безопасному прохождению весеннего паводка в пределах района. 

- с 16.03.2022 организовать круглосуточный сбор информации о паводковой обстановке на территории Заволжского муниципального района через ЕДДС района, ежедневно сведения о подъеме паводковых вод в 09:00 предоставлять в КЧС и ОПБ района. 

- на период весеннего паводка с 24.03.2022 организовать на базе ЕДДС телефон горячей линии (2-17-00).

6. На период пропуска паводка и прохождения ледохода 2022 г. рекомендовать:
6.1. Главам городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района совместно со всеми службами обеспечить безопасность населения в возможных местах подтопления, а также на водоемах района;

 - произвести учет всего проживающего в зоне возможного подтопления населения;

- организовать сходы граждан и подворовые обходы с проведением информирования о паводковой ситуации и доведения необходимых правил поведения и мерах безопасности в период весеннего половодья и паводка.

- провести работу по доведению информации до жителей населенных пунктов, особенно тех, которые возможно могут попасть в район подтопления, о необходимости страхования жилого фонда и имущества. В дальнейшем данную работу проводить постоянно; 

- создать рабочие комиссии по определению причиненного паводковыми водами ущерба имуществу граждан, попавшего в зону подтопления, работу комиссий организовать в усиленном режиме;

- организовать работу по закрытию переправ, массовому выходу рыбаков на лед водоемов; 

- в случае реальной угрозы подтопления жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения, создать рабочие группы, которым немедленно выезжать на место, планировать и осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод; 

- взять под контроль ГТС, провести на них необходимые противопаводковые мероприятия, на период весеннего половодья, ответственность за состояние гидротехнических сооружений территориально закрепить за главами городского и сельских поселений; 

- по объектам и жилым домам, где электрошкафы, электропроводка, приборы учета расположены в подвалах, подверженных подтоплению, подготовить соответствующие письма в электроснабжающие организации, предприятия ЖКХ для решения вопроса о защите либо переносе электрооборудования в безопасное место; 

- организовать очистку водосточных коллекторов по улицам и под автомобильными дорогами, очистку крыш от снега и наледи;

- организовать эвакуацию брошенного транспорта на обслуживаемой территории, а также транспорта, мешающего проведению противопаводковых и аварийно-спасательных (восстановительных) работ; 

- в срок до 25.03.2022 предоставить в КЧС и ОПБ района информацию о выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий и готовности подведомственных территорий и расположенных на них предприятий, организаций и учреждений к паводку 2022 года.

6.2. Начальнику ОП №8 (г. Заволжск) МВД России «Кинешемский» (Р.Р. Голенищев):

- подготовить примерный расчёт сил и средств выделяемых для организации ООП и ДД в районе проведения противопаводковых и аварийно-спасательных работ. Расчёт сил и средств предоставить в КЧС и ОПБ района в срок до 25.03.2022;

- обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск по автодорогам специальной и спасательной техники к местам проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. При необходимости обеспечить их сопровождение;

- предусмотреть обеспечение правопорядка и безопасности в местах возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных ценностей, остающихся в зонах отселения;

- оказывать помощь поисково-спасательным группам в удалении рыбаков и пешеходов с ледяного покрова, спасении людей на водоемах.

6.3. Начальнику ПСЧ-21 (Е.Л. Скрыпнюк) разработать резервные маршруты движения пожарной техники с учетом зон возможного подтопления, обеспечить дежурство спасательной команды в период весеннего паводка. Рассмотреть возможность переправы и спасения людей при неотложных и экстренных случаях в период ледохода и паводка.

6.4. Заместителю главного врача ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» руководителю Заволжского филиала (В.А. Петровский) принять все необходимые меры для подготовки к приему возможных пострадавших и оказания им медицинской помощи. Согласовать с областным центром возможность использования санитарной авиации при неотложных и экстренных случаях в период ледохода.

6.5. Администрации Заволжского городского поселения (А.В. Иванов) и начальнику Кинешемского ПЭС МРСК Центра и Поволжья (А.С. Вилков) до начала паводка провести работы по обеспечению пропуска и отведения талых вод от электроподстанции «Заволжск».

7. Руководителям МУП ЗГП «Волга» (Д.В. Дворецкий), Заволжский участок ООО «Объединенные электрические сети» (В.В. Воронин), Кинешемского ПЭС (А.С. Вилков), ООО «ЗХЗ органического синтеза» (Е.Р.Саитгазов), ООО «Дормострой» (В.А. Марков):

- в срок до 25.03.2022 предоставить в КЧС и ОПБ района информацию о выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий и готовности предприятий к паводку 2022 года. 

8. С целью предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2022 и снижения угрозы здоровью населения, главам городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области рекомендовать:  

- принять меры по организации водоснабжения населения, определению гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселений района. Срок: март-апрель 2022.

- поддерживать готовность объектов по обеспечению жизнедеятельности населения на затопленных и подтопленных территориях (в первую очередь – водоснабжение, питание, медицинская помощь). Срок: март-апрель 2022.

- подготовить альтернативное водообеспечение бутилированной питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды. Срок: март-апрель 2022.

- обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка. Срок: март-апрель 2022.

- взять под контроль обеспечение санитарного состояния и обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, родников, общественных колодцев), находящихся на балансе администраций, благоустройство территорий населенных мест. Срок: март-апрель 2022.

- обеспечить работу территориальных противопаводковых комиссий, в том числе по решению вопросов организации очистки и благоустройства территорий, обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных траншей), полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов. Срок: март-апрель 2022.

9.  Рекомендовать руководителям МУП «Волга», МУП «Ресурсно-снабжающая организация», главам поселений в составе Заволжского муниципального района:

- принять меры по обеспечению населения водой гарантированного качества. 

Срок: март-апрель 2022.

- обеспечить контроль за герметизацией скважин и водопроводных сетей во избежание попадания паводковых вод в систему водоснабжения, за соблюдением режима зон санитарной охраны питьевых водозаборов. Срок: март-апрель 2022.

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды. Срок: март-апрель 2022.

- соблюдать технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях. Срок: март-апрель 2022.

- обеспечить проведение производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации. Срок: март-апрель 2022.

- разработать и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском, Кинешемском, Пучежском и Юрьевецком районах (В.В. Брыкалов) План мероприятий по подготовке водоподающего и канализационного хозяйства г. Заволжска и Заволжского района к работе в паводковый период 2022 года;

- совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском, Кинешемском, Пучежском и Юрьевецком районах (В.В. Брыкалов) в период весеннего половодья и паводка 2022 года усилить контроль за качеством питьевой воды, организовать на системах водоснабжения проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний.

10. Отделу образования администрации Заволжского муниципального района (О.Н. Торгашова):

- организовать в школах и детских дошкольных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период ледохода, в МОУ в рамках курса ОБЖ организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка;

- рассмотреть вопрос о создании резервного запаса бутилированной питьевой воды в муниципальных образовательных учреждениях на случай нарушения централизованного водоснабжения.

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ 

Заволжского муниципального района                            
    А.В. Потанин

Е.П. Смирнов

2-11-00
Приложение 1                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 22.03.2022  № 82-п
УТВЕРЖДАЮ

Глава Заволжского муниципального района

_______ А.В. Потанин

22.03.2022 г.

П Л А Н
противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории Заволжского муниципального района 
Ивановской области на 2022 год
	№ п.п
	Наименование мероприятий.
	Сроки исполнения
	Исполнители.

	I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

подготовки и прохождения весеннего половодья

	1
	Подготовка  и  проведение  заседания КЧС  и  ОПБ  района  с  повесткой  дня  «О  мерах  по  обеспечению  безаварийного прохождения  весеннего  паводка»
	до 
25.03.2022
	Комиссия  по  ЧС  и  ПБ  района,  главы городского и сельских поселений, руководители  предприятий, организаций

	2
	 Уточнение и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципальных образований, предприятий и организаций
	до 25 марта
	КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций

	3
	 Создание в муниципальных образованиях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад в местах, подверженных подтоплению (затоплению)
	до 25 марта
и до конца половодья
	Главы МО

Руководители предприятий и  организаций

	4
	Проверка  готовности  сил  и  средств  предупреждения  и  ликвидации  возможных  ЧС, вызванных  весенним  паводком (ООО «ВолгаХим»,  МУП ЗГП «Волга», ООО «Дормострой», с/х предприятия)
	до 25 марта 

и до конца половодья
	Комиссия  по  ЧС  и  ПБ  района,  главы городского и сельских поселений, руководители  предприятий, организаций

	5
	 Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, навозохранилищ, накопителей сточных вод, складов и мест хранения удобрений и ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья
	до начала половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	6
	 Представление докладов в КЧС и ОПБ района  о состоянии гидротехнических и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья
	с 25 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	7
	 Расчёт сил и  и средств для обеспечения  своевременной защиты населения, материальных ценностей, готовой продукции, а также вывоза скота, запасов кормов из затапливаемых зон
	с 25 марта и до начала половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	8
	Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей района
	с 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	9
	 Организация  и  проведение  работ  по  очистке  ливневой  канализации,  водоводов, трубопереездов  от  снега, наледи,  мусора, своевременного вывоза снега с придорожных территорий, дворовых территорий, территорий, прилегающих к торговым точкам и социальным учреждениям.
	с 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ООО «Дормострой»

	10
	 Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде.  
	с 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.



	11
	 Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	12
	 Разработка комплекса мероприятий по обеспечению ГСМ техники и плавсредств, участвующих в противопаводковых мероприятиях. Организация заключения договоров на выделение ГСМ
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	13
	 Организация ремонта и постановки в боевой расчет пожарной техники, находящейся на вооружении добровольных пожарных.

 Организация круглосуточного дежурства пожарных расчётов
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	14
	Проведение  дамбоукрепительных  работ  и  отвод  поверхностных талых  вод  на  шламонакопителе хим. завода, мониторинг складов СДЯВ, АХОВ
	до 22 марта и до конца половодья
	ООО «ЗХЗ органического синтеза», сельхозпредприятия

	15
	 Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности  к применению
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	16
	 Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Уточнение расчёта сил и средств для выполнения запланированных мероприятий
	до 22 марта 
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

	17
	Контроль  и  проведение  работ  по  пропуску  талых  вод  на    мостовых  переходах  и  трубопереездах  дорог  общего  и  внутрихозяйственного  пользования, мониторинг искусственных сооружений, ремонт размывов дорожного полотна
	до конца половодья
	Главы городского и сельских поселений, 

ООО «Дормострой»

	18
	 Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае необходимости
	до 22 марта 
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	22
	 Определение опасных мест на водоемах в местах массового выхода людей на лед, установка  запрещающих  знаков  движения  по  льду  рек  и  водоемов, принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	20
	Организация контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды
	в период половодья
	Главы поселений 

Ресурсоснабжающие организации

	21
	Обеспечить отвод поверхностных вод от колодцев, накопительных каптажных сооружений и не допускать их попадания в накопительную емкость станций питьевой воды
	до 22 марта и до конца половодья
	Главы поселений.

Руководители МУП ЗГП «Волга»

МУП ЗМР «РСО»

	22
	Создать необходимый запас сырья для очистки и обеззараживания питьевой воды и стоков (сульфат алюминия, хлорная известь)
	до 22 марта
	Руководители МУП ЗГП «Волга»

МУП ЗМР «РСО»

	23
	Организация наблюдения за уровнем подъема воды и ледовой обстановкой на реках района 
	постоянно в паводковый период
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	24
	Мониторинг дюкеров, береговых частей  и переходов наземных и подземных газопроводов, колодцев подземных газопроводов
	постоянно в паводковый период
	ОАО «Ивановооблгаз» филиал «Кинешмамежрайгаз»

	25
	Провести инвентаризацию имеющихся на подведомственной территории складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, попадающих в зону возможного подтопления, при необходимости обеспечить их защиту или вывоз  ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ в безопасную зону.
	до 22 марта 
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	26
	Создание  резерва  финансовых  средств  для  ликвидации  ЧС,  вызванных  весенним  паводком


	до 22 марта 
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	27
	 Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья,  принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе  весеннего половодья
	при подготовке и в период половодья
	Главы поселений.



	28
	 Подготовка и распространение среди  населения памяток с порядком их действий в  период прохождения половодья 
	при подготовке и в период половодья
	Главы поселений

	29
	 Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья
	в период половодья
	 Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений

а) при подготовке к весеннему половодью

	1
	 Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат  по подготовке их к половодью
	До 22 марта
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	2
	 Определение лиц,  ответственных за каждое ГТС или каскад сооружений, формирование и обеспечение готовности  аварийных  бригад к выполнению поставленных задач, разработка порядка их действий при возникновении аварийных ситуаций
	До 22 марта
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	3
	 Расчистка подъездных путей и подготовка непосредственно у опасных мест, имеющих размывы и неисправные водопропускные сооружения, площадок под строительные материалы. Размещение на них аварийных запасов строительных материалов
	до 22 марта
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ООО «Дормострой»

	4
	 Проведение по согласованию с надзорными органами сработки водохранилищ (прудов) до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в водохранилищах
	до 20 марта
	Владельцы ГТС



	5
	 Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах наблюдения
	С началом паводка
	Владельцы ГТС

	6
	 Создание в каждом муниципальном образовании необходимого запаса материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС в период прохождения половодья. Заключение договоров со строительными и транспортными организациями на выделение строительной техники и механизмов
	до 22 марта 
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	7
	 Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий
	в период половодья
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций 

	8
	 Организация контроля  выполнения мероприятий  по обеспечению безопасности  ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка
	До 20 марта
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций 

	б) после завершения весеннего половодья

	1
	 Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба и определение объемов проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2022 года
	До 1 июля
	Главы поселений.

Руководители предприятий и  организаций


Начальник отдела кадров администрации 

Заволжского муниципального района                                  Е.П. Смирнов
Приложение  2                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 22.03.2022  № 82-п
УТВЕРЖДАЮ

Глава Заволжского муниципального района

_______ А.В. Потанин

22.03.2022 г.
СОСТАВ 

оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2022 году 

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Телефон 

	
	
	
	Домашний
	Служебный
	Мобильный 

	Руководитель оперативной группы

	1
	Левков Владимир Владимирович
	Заместитель Главы администрации, зам.

председателя КЧС и ОПБ района
	
	8(49333)

6-00-49
	89621669460

	Заместитель руководителя оперативной группы

	2
	Догадов Сергей Борисович
	Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации ЗМР
	
	8(49333)

6-00-41
	89106929171

	Члены оперативной группы

	3
	Курицин Алексей Николаевич
	Зам. начальника ОП №8 г. Заволжск МО МВД РФ «Кинешемский»
	
	8(49333)

2-11-02
	89203620542

	4
	Скрыпнюк Евгений  

Леонтьевич
	Начальник Заволжского ГПО
	8(49333)

2-11-27
	8(49333)

2-10-01
	89085632606

89203499112

	5
	Дворецкий Дмитрий Владимирович
	Генеральный директор МУП ЗГП «Волга»
	
	8(49333)

2-20-00
	89106802547

	6
	Петровский

Вениамин Анатольевич
	Зам. главного врача ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» - руководитель Заволжского филиала
	
	8(49333)

2-16-17

03
	89109989523

	7
	Марков Владимир Анатольевич
	Начальник участка ООО «Дормострой»
	
	
	89644922812

	8
	Смирнов 

Евгений 

Павлович
	Начальник отдела кадров администрации Заволжского муниципального района
	
	8(49333)

2-11-00
	89303501550

	9
	Шемякина Любовь Геннадьевна
	Главный специалист отдела муниципального контроля администрации ЗМР
	
	8(49333)  6-00-51
	89612462312


Начальник отдела кадров администрации 

Заволжского муниципального района                                                      Е.П. Смирнов
Состав сил и средств,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории Заволжского муниципального района 
в период весеннего половодья 2022 г. 
	Муниципальный район
	ЖКХ
	Кинешма межрайгаз
	ООО «Дормострой»
	Здравоохранение
	Электросети
	УМВД
	ВСЕГО

	
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср

	
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.

	Заволжский
	37
	5/4
	-
	8
	2
	-
	8
	3/3
	-
	8
	2
	-
	6
	2/2
	-
	8
	2
	-
	75
	16/9
	-


Приложение  3                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 22.03.2022  № 82-п

Схема 

сбора информации в период весеннего половодья

 в 2022 году

 










ФКУ «ЦУКС»


тел. 299-170





ЕДДС 


Заволжского района 


тел. 2-17-00


2-17-10





ОГ КЧС


тел. 2-11-00





ГИМС





ДДС ХОО





ДДС ПОО





ДС  


Губернатора 


тел. 411-495





КЧС района


тел. 6-00-49





 администрации поселений





Службы экстренного реагирования 


Служба спасения - 01, полиция - 02, 


скорая помощь - 03, газовая служба - 04 


ЗХЗ - 2-15-65, МУП ЗГП «Волга» - 2-20-00, 


Объединенная электросеть - 2-10-56, РЭС - 2-10-39 








Члены комиссии по ПУФ 


Заволжского района





Члены эвакуационной комиссии 


Заволжского района








