
[image: image1.png]



Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2022   №  380 -п

г. Заволжск   

Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района»
В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 03.06.2022 № 163-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района», Уставом Заволжского муниципального района Ивановской области администрация Заволжского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Заволжского муниципального района «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района (zavrayadm.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023.
Временно исполняющий полномочия

Главы Заволжского 

муниципального района                                                                 А.В.Молодов
Л.Г.Шемякина
6-00-51
Приложение № 1

Паспорт муниципальной программы

Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района
наименование
	Цель муниципальной программы
	1. Улучшение экологической обстановки на территории Заволжского муниципального района.

2. Охрана и восстановление плодородия земель.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2023 - 2025

	Куратор(ы) муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации Заволжского муниципального района, курирующий деятельность отдела муниципального контроля

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел муниципального контроля администрации  Заволжского муниципального района

	Исполнители муниципальной программы
	Отдел муниципального контроля администрации  Заволжского муниципального района

	Целевые показатели муниципальной программы
	Наименование показателя, ед.изм.
	2022
	2023
	2024
	2025


	
	1. Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области (шт.)
	0
	1
	0
	1

	
	2. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (шт.)
	0
	0
	5
	1

	
	3. Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (шт.)
	0
	0
	0
	1

	
	4. Количество мероприятий по очистке территории района от мусора (шт.)
	2
	2
	2
	2

	
	5. Количество самовольно занятых земельных участков (шт.)
	0
	0
	0
	0

	
	6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях поселения (шт.)
	1
	1
	1
	1

	Перечень структурных элементов муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Задача
	Показатели
	Срок реализации
	Ответственный

	
	Структурный элемент 1.1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района
	сокращение количества объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального района;

снижение экологических рисков, обусловленных прошлой хозяйственной деятельностью;
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области (шт.)
Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (шт.)
	2023-2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	
	Структурный элемент 1.2 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района
	улучшение экологических условий проживания жителей на территории муниципального района, подверженной негативному воздействию накопленного экологического ущерба;
снижение экологических рисков.
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	2023-2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	
	Структурный элемент 1.3 Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района
	улучшение условий для устойчивого земледелия;

повышения плодородия почв, сокращения поверхностного стока,      увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.
	Количество мероприятий по очистке территории района от мусора (шт.)
Количество самовольно занятых земельных участков (шт.)

Количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях поселения (шт.)
	2023-2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	
	-
	
	
	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях)
	Источники
	Всего
	2023
	2024
	2025

	
	федеральный бюджет
	726486500
	376350000
	350136500
	0,0

	
	областной бюджет
	7338247,48
	3801515,16
	3536732,32
	0,0

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	302851,78
	98399,14
	95724,57
	108728,07

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	734127599,26
	380249914,30
	353768956,89
	108728,07


Приложение № 2
Структура муниципальной программы 
Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района
наименование 
	Задачи структурного элемента
	Срок реализации структурного элемента
	Исполнитель

	1
	2
	3

	Проектная часть
Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района

	Региональный проект 

Оздоровление Волги  

	сокращение количества объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального района;

снижение экологических рисков, обусловленных прошлой хозяйственной деятельностью;
	2023 - 2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района

	улучшение экологических условий проживания жителей на территории муниципального района, подверженной негативному воздействию накопленного экологического ущерба;
снижение экологических рисков.
	2023 - 2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района

	улучшение условий для устойчивого земледелия;

повышения плодородия почв, сокращения поверхностного стока,      увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.
	2023 - 2025
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района


Приложение № 3


Таблица 1
Паспорт структурного элемента (регионального проекта)

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района

 (наименование регионального проекта)

Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района 

 (наименование муниципальной программы)
	Наименование Нацпроекта
	Экология

	Связь с государственной программой Ивановской области
	Охрана окружающей среды Ивановской области  



	Задачи структурного элемента
	сокращение количества объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального района;

снижение экологических рисков, обусловленных прошлой хозяйственной деятельностью;

	Срок реализации структурного элемента
	2023 - 2025 годы 

	Исполнитель структурного элемента
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2023

	2024
	2025


	
	федеральный бюджет
	726486500
	376350000
	350136500
	0,0

	
	областной бюджет
	7338247,48
	3801515,16
	3536732,32
	0,0

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	74123,71
	38399,14
	35724,57
	0,0

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	733898871,19
	380189914,30
	353708956,89
	0,0

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	2022
	2023


	2024
	2025



	
	1. Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области (шт.)
	0
	1
	0
	1

	
	2.  Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (шт.)
	0
	0
	5
	1


Таблица 2
Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района

 (наименование регионального проекта)

Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района 

 (наименование муниципальной программы)
	Наименование Нацпроекта
	Экология

	Связь с государственной программой Ивановской области
	Охрана окружающей среды Ивановской области  



	Задачи структурного элемента
	сокращение количества объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального района;

снижение экологических рисков, обусловленных прошлой хозяйственной деятельностью;

	Срок реализации структурного элемента
	2023 - 2025 годы 

	Исполнитель структурного элемента
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2023


	2024
	2025



	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0,0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0,0

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	48728,07
	0
	0
	48728,07

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	48728,07
	0
	0
	48728,07

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	2022
	2023


	2024
	2025



	
	1. Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (шт.)
	0
	0
	0
	1


Таблица 3
Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района

 (наименование комплекса процессных мероприятий)

Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района 

 (наименование муниципальной программы)

	Задачи структурного элемента
	

	
	Улучшение условий для устойчивого земледелия;

Повышения плодородия почв, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.

	Срок реализации структурного элемента
	2023 - 2025 годы 

	Исполнитель структурного элемента
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2023


	2024
	2025



	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	180000
	60000
	60000
	60000

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	180000
	60000
	60000
	60000

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	2022
	2023


	2024
	2025



	
	1. Количество мероприятий по очистке территории района от мусора (шт.)
	2
	2
	2
	2

	
	7. Количество самовольно занятых земельных участков (шт.)
	0
	0
	0
	0

	
	8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях поселения (шт.)
	1
	1
	1
	1


Приложение № 4
Сведения
о целевых показателях структурных элементов муниципальной программы и их значениях
Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района 

наименование муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Исполнитель, ответственный за реализацию структурного элемента
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Структурный элемент 1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области
	шт.
	Базовое значение – 0
2023 год – 1
2024 год – 0
2025 год –  1

	
	
	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда 
	шт.
	Базовое значение –0
2023 год – 0

2024 год – 5

2025 год –  1

	Структурный элемент 2 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	шт.
	Базовое значение –0

2023 год – 0

2024 год – 0

2025 год –  1

	Структурный элемент 3 Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района
	Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	Количество мероприятий по очистке территории района от мусора 
	шт.
	Базовое значение – 2
2023 год – 2
2024 год – 2
2025 год –  2

	
	
	Количество самовольно занятых земельных участков 
	шт.
	Базовое значение – 0

2023 год – 0

2024 год – 0
2025 год –  0

	
	
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях поселения 
	шт.
	Базовое значение – 1
2023 год – 1
2024 год –1
2025 год –  1


Приложение № 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, исполнители
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа        «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района 
 
	всего, в том числе:
	всего
	380249914,30
	353768956,89
	108728,07
	734127599,26

	
	
	федеральный бюджет
	376350000
	350136500
	0,0
	726486500

	
	
	областной бюджет
	3801515,16
	3536732,32
	0,0
	7338247,48

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	98399,14
	95724,57
	108728,07
	302851,78

	
	
	иные источники
	 
	 
	
	

	
	исполнитель 1 Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	380249914,30
	353768956,89
	108728,07
	734127599,26

	
	
	федеральный бюджет
	376350000
	350136500
	0,0
	726486500

	
	
	областной бюджет
	3801515,16
	3536732,32
	0,0
	7338247,48

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	98399,14
	95724,57
	108728,07
	302851,78

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент 1. «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района»
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	380189914,30
	353708956,89
	0,0
	7338988871,19

	
	
	федеральный бюджет
	376350000
	350136500
	0,0
	726486500

	
	
	областной бюджет
	3801515,16
	3536732,32
	0,0
	7338247,48

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	38399,14
	35724,57
	0,0
	74123,71

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами, находящимися в непоредственной близости от

р. Волга, расстояние около 400 м и рекультивация земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов»
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2. Ликвидация 4-х объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжска Ивановской области
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	380189914,30
	353708956,89
	0,0
	733898871,19

	
	
	федеральный бюджет
	376350000
	350136500
	0,0
	726486500

	
	
	областной бюджет
	3801515,16
	3536732,32
	0,0
	7338247,48

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	38399,14
	35724,57
	0,0
	74123,71

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3. Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами, находящимися в непосредственной близости от 

р. Волга расстояние около 400 м и рекультивация земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4 Разработка проектно-сметной документации по ликвидации  навала химических отходов оргсинтеза (хранилище огарков) в районе 

ул. Заводская г. Заволжск Заволжский район Ивановской области
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5. Ликвидация  навала химических отходов оргсинтеза (хранилище огарков) в районе ул. Заводская 

г. Заволжск Заволжский район Ивановской области
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент 2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	0,0
	0,0
	48728,07
	48728,07

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	0,0
	0,0
	48728,07
	48728,07

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1. На разработку проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	0,0
	0,0
	48728,07
	48728,07

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	0,0
	0,0
	48728,07
	48728,07

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент 3. «Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района»
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	60000
	60000
	60000
	180000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	60000
	60000
	60000
	180000

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1. Организация мероприятий по очистке территории района от мусора
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 3.2. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 3.3. Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения
	исполнитель Отдел муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района
	всего
	60000
	60000
	60000
	180000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	60000
	60000
	60000
	180000

	
	
	иные источники
	
	
	
	


Приложение № 6
Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы
Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района на 2023-2025 г.г.

 (наименование муниципальной программы)

	Наименование структурного элемента, мероприятия
	Показатели
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Структурный элемент 1. «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района»

	Мероприятие 1 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами, находящимися в непоредственной близости от

р. Волга, расстояние около 400 м и рекультивация земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов»
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области
	шт
	0
	0
	0

	Мероприятие 2 Ликвидация 4-х объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжска Ивановской области
	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда
	шт.
	0
	4
	0

	Мероприятие 3 Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами, находящимися в непосредственной близости от 

р. Волга расстояние около 400 м и рекультивация земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов
	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда
	шт.
	0
	1
	0

	Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации по ликвидации  навала химических отходов оргсинтеза (хранилище огарков) в районе 

ул. Заводская г. Заволжск Заволжский район Ивановской области
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г.Заволжск Ивановской области
	шт.
	1
	0
	0

	Мероприятие 5 Ликвидация  навала химических отходов оргсинтеза (хранилище огарков) в районе ул. Заводская 

г. Заволжск Заволжский район Ивановской области
	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда
	шт.
	0
	0
	1

	Структурный элемент 2. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района»

	Мероприятие 1 На разработку проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	шт.
	0
	0
	1

	Структурный элемент 3. «Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района»

	Мероприятие 1 Организация мероприятий по очистке территории района от мусора
	Количество мероприятий по очистке территории района от мусора
	шт.

	2
	2
	2

	Мероприятие 2 Выявление фактов самовольного занятия земельных участков
	Количество самовольно занятых земельных участков
	шт.

	0
	0
	0

	Мероприятие 3 Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на землях поселения
	шт.

	1
	1
	1
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