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Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                 От     10. 02 .2023 № 50 -п
г. Заволжск   
О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 31.10.2022 № 390-п «Об  утверждении муниципальной программы  Заволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального района от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области» администрация      Заволжского муниципального района  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 31.10.2022 № 390-п «Об  утверждении муниципальной программы  Заволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Заволжского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Заволжского                                                                 

муниципального района                                                        А.В.Молодов

Исп. Смирнова Г.А. 114

	
	
	Приложение 1

	
	
	к постановлению администрации

Заволжского муниципального района

Ивановской области

от      10. 02.2023  № 50 -п


	                                                                                                                                       Приложение

	                                                                                                                                       к постановлению администрации

                                                                                                                                       Заволжского муниципального района

                                                                                                                                       Ивановской области

                                                                                                                                       от  31.10.2022  № 390-п


Паспорт муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района
наименование
	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов Заволжского муниципального района и уровня инвестиционной привлекательности района

	Сроки реализации муниципальной программы
	2023-2025 годы

	Куратор(ы) муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации Заволжского муниципального района, курирующий деятельность управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района 

	Исполнители муниципальной программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Целевые показатели муниципальной программы
	Наименование показателя, ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2023
	2024
	2025

	
	Газификация населенных пунктов, ед.
	8
	>=8
	>=16
	>=24

	
	Протяженность построенных распределительных газопроводов, км.
	42,96
	>=42,96
	>=59,46
	>=67,96

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры), ед.
	846
	>=846
	>=1157
	>=1414

	
	Газификация природным газом котельных, ед.
	0
	>=1
	>=1
	>=5

	
	Разработка (корректировка) проектной документации, ед.
	3
	>=9
	>=9
	>=9

	
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта, ед.
	3
	>=9
	>=9
	>=9

	
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, ед.
	3
	>=4
	>=4
	>=4

	
	Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки, ед.
	2
	>=2
	>=2
	>=2

	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	0
	0
	0
	0

	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	57
	>=57
	>=57
	>=57

	Перечень структурных элементов муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Задача
	Показатели
	Срок реализации
	Ответственный

	
	1. Развитие газификации Заволжского муниципального района
	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района
	Газификация населенных пунктов
	2023-2025
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	
	
	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	
	

	
	
	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	
	

	
	
	
	Газификация природным газом котельных
	
	

	
	
	
	Разработка (корректировка) проектной документации
	
	

	
	
	
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	
	

	
	2. Стимулирование развития жилищного строительства
	Обеспечение территорий градостроительной документацией
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	2023-2025
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	
	
	
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки
	
	

	
	
	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	
	

	
	
	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях)
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	29143431,41
	29143431,41
	0,00
	0,00

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	5902211,95
	4802211,95
	1100000,00
	0,00

	
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	всего по источникам
	35045643,36
	33945643,36
	1100000,00
	0,00


Структура муниципальной программы 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района
наименование 
	Задачи структурного элемента
	Срок реализации структурного элемента
	Исполнитель

	1
	2
	3

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий Развитие газификации Заволжского муниципального района

	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района
	2023-2025 годы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Комплекс процессных мероприятий Стимулирование развития жилищного строительства


	Обеспечение территорий градостроительной документацией
	2023-2025 годы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства


Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Развитие газификации Заволжского муниципального района
(наименование комплекса процессных мероприятий)

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района 
 (наименование муниципальной программы)

	Задачи структурного элемента
	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района

	Срок реализации структурного элемента
	2023-2025 годы

	Исполнитель структурного элемента
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	29143431,41
	29 143431,41
	0,00
	0,00

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	3645601,74
	3 102 211,95
	1 100 000,00
	0,00

	
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	всего по источникам
	32789033,15
	32 245 643,36
	1 100 000,00
	0,00

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год


	
	1. Газификация населенных пунктов, ед.
	8
	>=8
	>=16
	>=24

	
	2. Протяженность построенных распределительных, газопроводов, км.
	42,96
	>=42,96
	>=59,46
	>=67,96

	
	3. Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры), ед.
	846
	>=846
	>=1157
	>=1414

	
	4. Газификация природным газом котельных, ед.
	0
	>=1
	>=1
	>=5

	
	5. Разработка (корректировка) проектной документации, ед.
	3
	>=9
	>=9
	>=9

	
	6. Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта, ед.
	3
	>=9
	>=9
	>=9


Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Стимулирование развития жилищного строительства
 (наименование комплекса процессных мероприятий)

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

	Задачи структурного элемента
	Обеспечение территорий градостроительной документацией

	Срок реализации структурного элемента
	2023-2025 годы

	Исполнитель структурного элемента
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2023
	2024
	2025

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	1700000,000
	1700000,000
	0,00
	0,00

	
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	всего по источникам
	1700000,000
	1700000,000
	0,00
	0,00

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год



	
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, ед. 
	3
	>=4
	>=4
	>=4

	
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки, ед.
	2
	>=2
	>=2
	>=2

	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	0
	0
	0
	0

	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	57
	>=57
	>=57
	>=57


Сведения
о целевых показателях структурных элементов муниципальной программы и их значениях
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

наименование муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Исполнитель, ответственный за реализацию структурного элемента
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие газификации Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	2022 год (Базовое значение )– 8
2023 год  -  >=8
2024 год  -  >=16
2025 год  -  >=24

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км
	2022 год (Базовое значение) – 42,96
2023 год  -  >=42,96
2024 год  -  >=59,46
2025 год  -  >=67,96

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 846
2023 год  -  >=846
2024 год  -  >=1157
2025 год  -  >=1414

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 0
2023 год  -  >=1
2024 год  -  >=1
2025 год  -  >=5

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 3
2023 год  -  >=9
2024 год  -  >=9
2025 год  -  >=9

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 3
2023 год  -  >=9
2024 год  -  >=9
2025 год  -  >=9

	Стимулирование развития жилищного строительства
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 3
2023 год  -  >=4
2024 год  -  >=4
2025 год  -  >=4

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 2
2023 год  -  >=2
2024 год  -  >=2
2025 год  -  >=2

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 0
2023 год  -  >=0
2024 год  -  >=0
2025 год  -  >=0

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	2022 год (Базовое значение) – 57
2023 год  -  >=57
2024 год  -  >=57
2025 год  -  >=57


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, исполнители
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района»
	всего, в том числе:
	всего
	33 945643,36 
	1 100 000,00 
	-
	35045643,36

	
	
	федеральный бюджет
	 -
	- 
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	29 143431,41
	-
	
	29143431,41

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	 4 802 211,95
	1 100 000,00 
	
	5 902 211,95

	
	
	иные источники
	 -
	- 
	-
	-

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	33945643,36
	1 100 000,00 
	
	33945643,36

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	29 143431,41
	-
	-
	29143431,41

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	4 802 211,95
	1100000,00 
	
	4802211,95

	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-

	Структурный элемент 1.
«Развитие газификации Заволжского муниципального района»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	32 245 643,36
	1 100 000,00
	-
	33 345 643,36

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	29 143 431,41
	-
	-
	29143431,41

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	3 102 211,95
	1 100 000,00
	
	4202211,95

	
	
	иные источники
	-
	-
	
	

	Мероприятие 1.1.
Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области: «Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	29 483 227,15
	
	
	29 483 227,15

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	29 143 431,41
	
	
	29143431,41

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	339 795,74
	
	
	339795,74

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.
Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области

	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	184 703,00
	
	
	184 703,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	184 703,00
	
	
	184 703,00

	Мероприятие 1.3.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства «Распределительный газопровод д.Порозово Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	19 480,00
	
	
	19480,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	19 480,00
	
	
	19480,00

	Мероприятие 1.4.

Строительство объекта капитального строительства «Распределительный газопровод д.Порозово Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	200 000,00
	
	200000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	200 000,00
	
	200 000,00

	Мероприятие 1.5.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	59 299,00
	
	
	59 299,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	59 299,00
	
	
	59299,00

	Мероприятие 1.6.

Строительство объекта капитального строительства «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	200 000,00
	
	200 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	200 000,00
	
	200 000,00

	Мероприятие 1.7.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства «Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	34 480,00
	
	
	34 480,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	34 480,00
	
	
	34480,00

	Мероприятие 1.8.

Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области

	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	500 000,00
	
	500 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	500 000,00
	
	500 000,00

	Мероприятие 1.9.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Колшево Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	15 736,44
	
	
	15 736,44

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	15 736,44
	
	
	15 736,44

	Мероприятие 1.10.

Строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Колшево Заволжского района Ивановкой области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	Мероприятие 1.11.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство распределительных газопроводов д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	17 680,68
	
	
	17 680,68

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	17 680,68
	
	
	17 680,68

	Мероприятие 1.12.

Строительство распределительных газопроводов д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	Мероприятие 1.13.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство газовой блочно-модульной котельной МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	7 844,00
	
	
	7 844,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	7 844,00
	
	
	7 844,00

	Мероприятие 1.14.

Строительство газовой блочно-модульной котельной МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	200 000,00
	
	200 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	200 000,00
	
	200 000,00

	Мероприятие 1.15.

Юридическое и техническое сопровождение инвестиционного проекта
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	826 582,88
	
	
	826 582,88

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	826 582,88
	
	
	826 582,88

	Мероприятие 1.16.

Техническое обслуживание газопроводов
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	1 500 000,00
	
	
	1500 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	1 500 000,00
	
	
	1500 000,00

	Мероприятие 1.17.

Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	96 610,21
	
	
	96 610,21

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	96 610,21
	
	
	96 610,21

	Структурный элемент 2. Стимулирование развития жилищного строительства
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	1 700 000,00
	
	
	1700 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	-
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	1 700 000,00
	
	
	1 700 000,00

	
	
	иные источники
	-
	
	
	

	Мероприятие 2.1.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	1 100 000,00
	0,00
	0,00
	1 100 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	1 100 000,00
	
	
	1 100 000,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Волжского сельского поселения в виде координатного описания
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	600 000,000
	0,00
	0,00
	600 000,000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	600 000,000
	
	
	600 000,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.3.

Подготовка проекта внесения изменений в  Правила землепользования застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники

	
	
	
	

	Мероприятие 2.4.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Волжского сельского поселения в виде координатного описания
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники

	
	
	
	

	Мероприятие 2.5.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.6
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сосневского сельского поселения в виде координатного описания.
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.7.

Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования застройки Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники

	
	
	
	

	Мероприятие 2.8.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Сосневского сельского поселения в виде координатного описания.

	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятия 2.9.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон  Дмитриевского сельского поселения в виде координатного описания.

	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства


	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятия 2.10.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон  Междуреченского сельского поселения в виде координатного описания.

	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства


	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	


Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

 (наименование муниципальной программы)
	Наименование структурного элемента, мероприятия
	Показатели
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Структурный элемент 1. «Развитие газификации Заволжского муниципального района»

	Мероприятия 1.1.

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области: «
Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области»
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	8
	0

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	16,5
	0

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.

	0
	311
	0

	Мероприятия 1.2.

Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	0
	0
	1

	Мероприятия 1.3.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства «Распределительный газопровод д.Порозово Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятия 1.4.

Строительство объекта капитального строительства «Распределительный газопровод д.Порозово Заволжского района Ивановской области
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	1

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	2,3

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	55

	Мероприятия 1.5.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.6.

Строительство объекта капитального строительства «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»

	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	0
	0
	1

	Мероприятие 1.7.

Разработка проектной документации на объект капитального строительства «Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.8.

Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области

	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	5

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	4,5

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	160

	Мероприятие 1.9.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Колшево Заволжского района Ивановкой области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.10.

Строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Колшево Заволжского района Ивановкой области

	Газификация природным газом котельных
	Ед.

	0
	0
	1

	Мероприятие 1.11.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство распределительных газопроводов д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.12.

Строительство распределительных газопроводов д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области

	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	2

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	1,7

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	42

	Мероприятие 1.13.

Разработка проектной документации  на объект капитального строительства «Строительство газовой блочно-модульной котельной МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.14.

Строительство газовой блочно-модульной котельной МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
	Газификация природным газом котельных
	Ед.


	0
	0
	1

	Мероприятие 1.15.

Юридическое и техническое сопровождение инвестиционного проекта
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	Ед.
	6
	0
	0

	Мероприятие 1.16.

Техническое обслуживание газопроводов

	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	42,96
	59,46
	67,96

	Мероприятие 1.17. Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	1
	0
	0

	Структурный элемент 2. «Стимулирование развития жилищного строительства»

	Мероприятие 2.1.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 2.2.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Волжского сельского поселения в виде координатного описания
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.3.

Подготовка проекта внесения изменений в  Правила землепользования застройки Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.4.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Волжского сельского поселения в виде координатного описания
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.5.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.6
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Сосневского сельского поселения в виде координатного описания.
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.7.

Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования застройки Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района
	Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.8.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Сосневского сельского поселения в виде координатного описания.

	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.9.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон  Дмитриевского сельского поселения в виде координатного описания.

	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятия 2.10.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон  Междуреченского сельского поселения в виде координатного описания.

	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0
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