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Администрации Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     15.02.2024 № 80-п
г. Заволжск   
О внесении изменений в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 31.10.2022 № 390-п «Об  утверждении муниципальной программы  Заволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Заволжского муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального района от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области» администрация      постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 31.10.2022 № 390-п «Об  утверждении муниципальной программы  Заволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Заволжского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 Глава Заволжского 
 муниципального  района                                                            А.В. Молодов
Смирнова Г.А.

6-00-40 доб.114

	
	
	Приложение 

	
	
	к постановлению администрации

Заволжского муниципального района

Ивановской области

от            №             – п



Паспорт муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района
наименование
	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов Заволжского муниципального района и уровня инвестиционной привлекательности района

	Сроки реализации муниципальной программы
	2024-2026 годы

	Куратор(ы) муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации Заволжского муниципального района, курирующий деятельность управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района 

	Исполнители муниципальной программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Целевые показатели муниципальной программы
	Наименование показателя, ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2024
	2025
	2026

	
	Газификация населенных пунктов, ед.
	9
	>=17
	>=17
	>=34

	
	Протяженность построенных распределительных газопроводов, км.
	52,782
	>=69,282
	>=69,282
	>=102,282

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры), ед.
	846
	>=1172
	>=1205
	>=1930

	
	Газификация природным газом котельных, ед.
	1
	>=1
	>=1
	>=4

	
	Разработка (корректировка) проектной документации, ед.
	3
	>=4
	>=13
	>=14

	
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта, ед.
	9
	>=9
	>=9
	>=9

	
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, ед.
	5
	>=5
	>=5
	>=5

	
	Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки, ед.
	4
	>=4
	>=4
	>=4

	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	56
	>=56
	>=56
	>=56

	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	163
	>=163
	>=163
	>=163

	Перечень структурных элементов муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Задача
	Показатели
	Срок реализации
	Ответственный
	

	
	1. Развитие газификации Заволжского муниципального района
	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района
	Газификация населенных пунктов
	2024-2026
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	

	
	
	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	
	
	

	
	
	
	Газификация природным газом котельных
	
	
	

	
	
	
	Разработка (корректировка) проектной документации
	
	
	

	
	
	
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	
	
	

	
	2. Стимулирование развития жилищного строительства
	Обеспечение территорий градостроительной документацией
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	2024-2026
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	

	
	
	
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки
	
	
	

	
	
	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	
	
	

	
	
	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	
	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях)
	Источники
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	10 752 781,43
	10 752 781,43
	-
	-

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	5 507 201,64
	3 212 201,64
	2 145 000,00
	150 000,00

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	16 259 983,07
	13 964 983,07
	2 145 000

,00
	150 000,00


Структура муниципальной программы 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района
наименование 
	Задачи структурного элемента
	Срок реализации структурного элемента
	Исполнитель

	1
	2
	3

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий Развитие газификации Заволжского муниципального района

	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района
	2024-2026 годы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Комплекс процессных мероприятий Стимулирование развития жилищного строительства


	Обеспечение территорий градостроительной документацией
	2024-2026 годы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства


Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Развитие газификации Заволжского муниципального района
(наименование комплекса процессных мероприятий)

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района 
 (наименование муниципальной программы)

	Задачи структурного элемента
	Повышение уровня газификации природным газом  населенных пунктов Заволжского муниципального района

	Срок реализации структурного элемента
	2024-2026 годы

	Исполнитель структурного элемента
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	10 752 781,43
	10 752 781,43
	
	

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	4 747 201,64
	2 452 201,64
	2 145 000,00
	150 000,00

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	15 499 983,07
	13 204 983,07
	2 145 000,00
	150 000,00

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2024 год
	2025 год


	2026 год

	
	1. Газификация населенных пунктов, ед.
	9
	>=17
	>=17
	>=34

	
	2. Протяженность построенных распределительных, газопроводов, км.
	52,782
	>=69,282
	>=69,282
	>=102,282

	
	3. Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры), ед.
	846
	>=1172
	>=1205
	>=1930

	
	4. Газификация природным газом котельных, ед.
	1
	>=1
	>=1
	>=5

	
	5. Разработка (корректировка) проектной документации, ед.
	3
	>=4
	>=13
	>=13

	
	6. Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта, ед.
	9
	>=9
	>=9
	>=9


Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Стимулирование развития жилищного строительства
 (наименование комплекса процессных мероприятий)

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

	Задачи структурного элемента
	Обеспечение территорий градостроительной документацией

	Срок реализации структурного элемента
	2024-2026 годы

	Исполнитель структурного элемента
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства

	Объемы и источники финансирования структурного элемента
	Источники
	Всего
	2024
	2025
	2026

	
	федеральный бюджет
	0.00
	0,00
	0,00
	0.00

	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Заволжского муниципального района
	760 000,00
	760 000,00
	0,00

	0,00

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	760 000,00
	760 000,00
	0,00
	0,00

	Целевые показатели структурного элемента
	Наименование показателя,

ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2024 год
	2025 год


	2026 год

	
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, ед. 
	5
	>=5
	>=5
	>=5

	
	Количество проектов внесения изменений в Правил землепользования и застройки, ед.
	4
	>=4
	>=4
	>=4

	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	56
	>=56
	>=56
	>=56

	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, ед.
	163
	>=163
	>=163
	>=163


Сведения
о целевых показателях структурных элементов муниципальной программы и их значениях
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

наименование муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Исполнитель, ответственный за реализацию структурного элемента
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие газификации Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	2023 год (Базовое значение )–9
2024 год  -  >=17
2025 год  -  >=17
2026 год - >= 34

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км
	2023 год (Базовое значение) – 52,782
2024 год  -  >=69,282
2025 год  -  >=69,282
2026 год  -  >=102,282

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) –846 
2024 год -  >=1172
2025 год  -  >=1205
2026 год  -  >=1930

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 1
2024 год  -  >=1

2024 год  -  >=1
2026 год  -  >=5

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 3
2024 год  -  >=4
2025 год  -  >=13
2026 год - >= 13

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 9
2024 год  -  >=9
2025 год  -  >=9
2026 год - >= 9

	Стимулирование развития жилищного строительства
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 5
2024 год  -  >=5
2025 год  -  >=5
2026 год - >= 5

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 4
2024 год  -  >=4
2025 год  -  >=4
2026 год - >= 4

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 56
2024 год  -  >=56
2025 год  -  >=56
2026 год - >= 56

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	2023 год (Базовое значение) – 163
2024 год  -  >=163
2025 год  -  >=163
2026 год - >= 163




Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, исполнители
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	всего

	1
	2
	3
	5
	6
	
	7

	Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района»
	всего, в том числе:
	всего
	13 964 983,07
	2 145 000,00
	150 000,00
	16 259 983,07

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	10 752 781,43
	-
	-
	10 752 781,43

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	3 212 201,64
	2145000,00
	150 000,00
	5 507 201,64

	
	
	иные источники
	
	-
	
	

	
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	13 964 983,07
	2 145 000,00
	150 000,00
	16 259 983,07

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	10 752 781,43


	-
	-
	10 752 781,43

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	3 212 201,64
	2 145 000,00
	150 000,00
	5 507 201,64

	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-

	Структурный элемент 1.
«Развитие газификации Заволжского муниципального района»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	13 204 983,07
	2 145 000,00
	150 000,00
	15 499 983,07

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	
	-

	
	
	областной бюджет
	10 752 781,43
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	3 212 201,64
	2 145 000,00
	150 000,00
	5 507 201,64

	
	
	иные источники
	-
	
	
	

	Мероприятие 1.1.

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области: (Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области) 
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	7 527 286,48
	-
	-
	7 527 286,48

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	7 452 013,43
	-
	-
	7 452 013,43

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	75 273,05
	-
	-
	75 273,05

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области»)
	
	всего
	1 280 759,09
	
	
	1 280 759,09

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	1 267 951,50
	
	
	1 267 951,50

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	12 807,59
	
	
	12 807,59

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3.
Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Распределительный газопровод в д.Порозово Заволжского района Ивановской области»


	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	22 833,00
	60 000,00
	
	82 833,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	22 833,00
	60 000,00
	
	82 833,00



	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	55 453,00


	400 000,00
	
	455 453,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	55 453,00
	400 000,00
	
	455 453,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	40 134,00
	100 000,00
	
	140 134,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	40 134,00
	100 000,00
	
	140 134,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.6.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная в с.Колшево Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	18 379,00
	200 000,00
	
	218 379,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	18 379,00
	200 000,00
	
	218 379,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.7.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства:        « Распределительные газопроводы в д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	22 606,00
	60 000,00
	
	826 06,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района

	22 606,00
	60 000,00
	
	82 606,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.8.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	15 000,00
	150 000,00
	165 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	15 000,00
	150 000,00
	165 000,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.9.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в д.Милитино, д.Емельяново Заволжского района Ивановской области» 
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	31 003,00
	60 000,00
	
	91 003,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района

	31 003,00
	60 000,00
	
	91 003,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.10.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в с.Новлянское, д.Фоминское  Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	34 042,00
	100 000,00
	
	134 042,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района

	34 042,00
	100 000,00
	
	134 042,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.11.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в д.Хотеново, д.Пезлово, д.Белькаши, с.Есиплево, д.Гольцовка Заволжского района Ивановской области»
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	55 727,00
	650 000,00
	
	705 727,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района

	55 727,00
	650 000,00
	
	705 727,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.12.

Газификация муниципального жилья в Заволжском районе Ивановской области


	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	40 300,00
	
	
	40 300,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	40 300,00
	
	
	40 300,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.13.

Юридическое и техническое сопровождение инвестиционного проекта
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	Мероприятие 1.14.

Техническое обслуживание газопроводов
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	2 023 110,50
	100 000,00
	
	2 123 110,50

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	2 023 110,50
	100 000,00
	
	2 123 110,50

	Мероприятие 1.15.

Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	Мероприятие 1.16.

Разработка ( корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Газификация муниципального жилья с.Бредихино) 
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	2 053 350,00
	
	
	2 053 350,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	2 032 816,50


	
	
	2 032 816,50



	
	
	бюджет Заволжского муниципального района

	20 533,50
	
	
	20 533,50

	Структурный элемент 2. Стимулирование развития жилищного строительства
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	760 000,00
	
	
	760 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	760 000,00
	
	
	760 000,00

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1. 

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон лесов и земель сельскохозяйственного назначения сельских поселений Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего


	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет Заволжского муниципального района
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2.

Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки сельских поселений Заволжского муниципального района
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
	всего
	760 000,00
	
	
	760 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	760 000,00

	
	
	Бюджет Заволжского муниципального района
	760 000,00
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	


Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Заволжского муниципального района

 (наименование муниципальной программы)
	Наименование структурного элемента, мероприятия
	Показатели
	Ед. измерения
	

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Структурный элемент 1. «Развитие газификации Заволжского муниципального района»

	Мероприятия 1.1.

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области 
(Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области)
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	8
	0
	0

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	16,5
	0
	0

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.

	311
	0
	0

	Мероприятие 1.2. 

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области»)
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	0
	0
	1

	Мероприятия 1.3.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Распределительный газопровод в д.Порозово Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	1

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	2,3

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	55

	Мероприятия 1.4.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: «Газовая блочно-модульная котельная в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	0
	0
	1

	Мероприятие 1.5.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	5

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	4,5

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	160

	Мероприятие 1.6.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Газовая блочно-модульная котельная в с.Колшево Заволжского района Ивановкой области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация природным газом котельных
	Ед.


	0
	0
	1

	Мероприятие 1.7.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы д.Рыболовка, д.Хмелево Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	2

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	1,7

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	42

	Мероприятие 1.8.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Газовая блочно-модульная котельная МУ КБО «Родник» в с.Воздвиженье Заволжского района Ивановской области»

	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	0
	1

	
	Газификация природным газом котельных
	Ед.


	0
	0
	0

	Мероприятие 1.9.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства:

 «Распределительные газопроводы в д.Милитино, д.Емельяново Заволжского района Ивановской области»
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	2

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	3,0

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	67

	Мероприятие 1.10.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в с.Новлянское, д.Фоминское Заволжского района Ивановской области»


	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	2

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	6,5

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	104

	Мероприятие 1.11.

Расходы, связанные с объектом капитального строительства: « Распределительные газопроводы в д.Хотеново, д.Пезлово, д.Белькаши, с.Есиплево, д.Гольцовка Заволжского района Ивановской области»
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	1
	0

	
	Газификация населенных пунктов
	Ед.
	0
	0
	5

	
	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	
	15

	
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)
	Ед.
	0
	0
	297

	Мероприятие 1.12.

Газификация муниципального жилья в Заволжском районе Ивановской области 


	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры
	Ед.
	0
	33
	0

	
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	1
	0
	0

	Мероприятие 1.13.

Юридическое и техническое сопровождение инвестиционного проекта
	Количество договоров, заключенных в целях юридического и технического сопровождения инвестиционного проекта
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.14.

Техническое обслуживание газопроводов

	Протяженность построенных распределительных, газопроводов
	Км.
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.15. 

Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области 
	Разработка (корректировка) проектной документации
	Ед.
	0
	0
	0


	
	Газификация природным газом котельных
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.16

Разработка (корректировка проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Газификация муниципального жилья с.Бредихино) 
	Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры
	Ед.
	15
	0
	0

	Структурный элемент 2. «Стимулирование развития жилищного строительства»

	Структурный элемент 2. Стимулирование развития жилищного строительства Мероприятие 2.1.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон, лесов и земель сельскохозяйственного назначения сельских поселений Заволжского муниципального района


	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.2.

Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки сельских поселений Заволжского муниципального района
	Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования
	Ед.
	0
	0
	0

	
	Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
	

	
	Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки
	Ед.
	0
	0
	

	
	Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания
	Ед.
	0
	0
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