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Администрация Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.02. 2025  № 88-п
г. Заволжск 

О проведении противопаводковых мероприятий на территории 

Заволжского муниципального  района Ивановской области в 2025 году

В целях проведения превентивных мероприятий по успешному проведению пропуска ледохода и паводковых вод, защиты жизни и здоровья граждан, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также с наличием значительного материального ущерба и гибели людей, поддержания устойчивого жизнеобеспечения населения Заволжского муниципального района в паводковый период и согласно требований Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», администрация  постановляет:
1. Период весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области определить с 17.03.2025 по 20.05.2025.

2. Общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории Заволжского муниципального района Ивановской области возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Заволжском муниципальном районе Ивановской области (далее КЧС и ОПБ района).
3. Утвердить план противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2025 год (приложение 1).

4. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2025 году (Приложение 2).
5. Утвердить схему сбора информации на территории Заволжского муниципального района в период весеннего половодья 2025 г. (приложение 3).

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области:
- организовать выполнение решения КЧС и ОПБ района «О дополнительных мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению последствий возможного весеннего половодья и паводков на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2025 году» (прилагается);

- выполнение планов подготовки и проведения весеннего половодья 2025   на подведомственных территориях взять на особый контроль;

- сформировать на период половодья оперативные (рабочие) группы;

- уточнить населенные пункты и территории, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и осуществить меры по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности   населения в период прохождения половодья. Данные об этих территориях предоставить в  администрацию Заволжского муниципального района до 15.03.2025;

- организовать ежедневную разведку ледовой обстановки на реках и водоемах, состояния  дорог и подъездных путей к местам возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, организовать информирование населения на подведомственных территориях. Информировать единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) администрации Заволжского муниципального района о проведении противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях еженедельно (пятница к 13:00), при повышении температуры до положительной - ежедневно к 08:00 и к 18:00 часам, а при возникновении ЧС - незамедлительно по телефону 2-17-00, 2-17-10, 01, 02; 

- провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий (в случае необходимости оформить подписные листы о согласии или отказе их от эвакуации), о необходимости страхования строений и имущества от последствий опасных метеорологических явлений и процессов;

- организовать систему контроля за состоянием скотомогильников и биотермических ям на подведомственных территориях, назначить ответственных за их содержание;  

- создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых в срок до 15.03.2025 предоставить в администрацию Заволжского муниципального района;

- организовать проведение комплексного обследования технического состояния гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного подтопления (затопления) с целью уточнения вида и объема работ для поддержания на необходимом уровне эксплуатационных характеристик сооружений. Назначить и организовать подготовку лиц, ответственных за их эксплуатацию;

- организовать прочистку кюветов,  ливневок, переточных и водоотводных труб и переходов, очистку крыш от снега и наледи, вывоз снега;
- создать запасы строительных материалов на случай аварийных ситуаций;
- определить и подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон подтопления (затопления), маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт, создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

- подготовить и  распространить среди  населения  памятки о порядке их действий  в период половодья при  угрозе жизни и здоровью людей;

- обеспечить в период весеннего половодья надежное информирование населения о развитии паводка на подведомственных территориях и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

- закрыть все возможные несанкционированные съезды на лед автомобильного транспорта и выставить запрещающие знаки. Закрыть возможные стихийно образовавшиеся пешеходные переходы, выставить запрещающие аншлаги, принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района, при осложнении ледовой обстановки через СМИ информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду. В местах массового скопления рыбаков выставить информационные щиты о правилах поведения во время паводка и ледохода, способах оказания помощи, в т.ч. первой медицинской помощи, провалившимся под лед;

- организовать уточнение имеющихся в личном пользовании плавательных средств с целью привлечения их для проведения эвакуационных, спасательных мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения в зонах подтопления (затопления).  Направить в  ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области через администрацию района необходимые сведения (списки плавательных средств) для заблаговременного  проведения  технического освидетельствования маломерных судов;

-  произвести обследование потенциально опасных объектов, на основании которых разработать и организовать осуществление дополнительных мероприятий по защите источников водоснабжения населенных пунктов;

- провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и связи; 

- представить доклады о готовности к проведению весеннего половодья в администрацию района до 15.03.2025.
7. Рекомендовать начальнику ОП №8 г. Заволжска МО МВД России «Кинешемский» (А.В. Березин) проработать мероприятия по обеспечению охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, осуществлению общественного порядка при эвакуации населения из зон подтопления; выставлению постов в местах разрушения дорог и мостов; оповещению населения, попадающего в зону затопления подвижными группами.
8. Рекомендовать главе городского поселения (А,С. Смирнов) принять меры по защите от наполнения паводковыми водами карт шламонакопителя; ООО «Полигон ТКО» (А.М. Григорьев) принять меры по предотвращению попадания паводковых вод с территории полигона ТБО в овраг и далее в р. Мережка.
9.  Рекомендовать начальнику Кинешемского РЭС (А.С. Вилков), начальнику Заволжского участка ООО «Объединенные электросети» (Р.В. Касаткин):

- обеспечить устойчивое электроснабжение населенных пунктов района;

- принять меры по недопущению подтопления талыми водами электроподстанции «Заволжск» и трансформаторных подстанций.
10. Отделу муниципального контроля администрации Заволжского муниципального района (С.А. Видунова):

 - организовать доведение до собственников гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в том числе физических (юридических) лиц, приобретающих и имеющих ГТС в частной собственности, требование Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и оказать содействие в реализации его требований;
- организовать оперативный контроль за техническим состоянием и безопасностью гидротехнических сооружений, объектов накопленного вреда на территории района в период подготовки и прохождения весеннего половодья; 

- организовать контроль за проведением на ГТС района  предпаводкового сброса воды из шламонакопителя, а также за состоянием водоохранных зон и прибрежно-защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры по недопущению их сброса;
- совместно с районной станцией борьбы с болезнями животных до 20.03.2024 организовать постоянный мониторинг состояния мест захоронения животных, скотомогильников, попадающих под воздействие паводковых вод и о результатах информировать КЧС и ОПБ района.
11.  Отделу образования администрации Заволжского муниципального района (О.Н. Торгашова):

- организовать в образовательных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период ледохода, в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка;

- рассмотреть вопрос о создании резервного запаса бутилированной питьевой воды в муниципальных образовательных учреждениях на случай нарушения централизованного водоснабжения.
12.  Финансирование мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья осуществлять за счет средств  бюджетов  городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области, предприятий и организаций, функционирующих на территории района, при необходимости использовать резервный  фонд Заволжского муниципального района Ивановской области.
13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Заволжского муниципального района В.С. Бусурина.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области», а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области. 

15.  Постановление вступает в силу после момента подписания.

Временно исполняющий полномочия 

Главы Заволжского 
муниципального района                                                                   В.С. Бусурин
ЕП. Смирнов

2-11-00

РЕШЕНИЕ 

комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Заволжского муниципального района 

18.02.2025 г.                                       № 2-1                                    г. Заволжск

Уровень снежного покрова (снегозапас) в районе ниже нормы, глубина промерзания почвы 1-18 см, т.е. в пределах нормы, согласно прогнозам ожидаемый уровень паводковых вод ниже среднего многолетнего, но нужно быть готовыми ко всякому развитию ситуации. Подтопления территорий маловероятны, но возможны подтопления некоторых низко расположенных участков. В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения Заволжского муниципального района в период весеннего половодья и возможного паводка в 2025 г. необходимо обеспечить проведение в полном объеме мероприятий согласно принятых планов.  При необходимости оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка (подтоплений), особенно социально нуждающимся слоям населения. Вопрос о безопасности людей и безаварийной работе всех служб жизнеобеспечения является неотъемлемой и главной частью при пропуске весеннего паводка. 

1. Рассмотрев вопрос «О дополнительных мерах по снижению риска возникновения ЧС и смягчению последствий возможного весеннего половодья и паводков на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2025 году» комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Заволжского муниципального района
РЕШИЛА:
 

1. Принять представленную информацию к сведению.
2. Ввести на территории Заволжского муниципального района с 17.03.2025 до особого распоряжения режим функционирования районного звена ТП РСЧС «Повышенная готовность». Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администраций района и поселений. Графики дежурств представить в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее ЕДДС) Заволжского муниципального района к 15.03.2025.
3. Заместителю Главы администрации Заволжского муниципального района (О.А. Сенова) в срок до 17.03.2025: 

- организовать подготовку проектов договоров с организациями и предприятиями Заволжского муниципального района об обеспечении при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) пострадавшего населения продовольствием, вещевым имуществом и организации питания формирований при проведении аварийно-спасательных работ при паводке на территории Заволжского муниципального района; 

- организовать подготовку проектов договоров с организациями и предприятиями о выделении автотранспорта для проведения эвакуации населения при ЧС на территории Заволжского муниципального района; 

- организовать подготовку пунктов временного и длительного проживания для размещения граждан на случай подтопления жилых домов; 

- организовать  своевременное выполнение руководителями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств комплекса мер по уменьшению риска возникновения  чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе в период весеннего половодья.

4. Начальнику управления ЖКХ и капитального строительства (О.В. Лубков) в срок до 15.03.2025:

- организовать при администрации района оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района;

- организовать проверку наличия и готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС, предприятий ЖКХ, предприятий, создающих АСФ, находящихся на территории района и привлекаемых, при необходимости, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий; выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводка;

- организовать проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования;

- организовать контроль за ходом выполнения Плана подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего паводка в 2024 году на территории Заволжского муниципального района, утвержденного решением КЧС и ОПБ района от 12.01.2024 №1-1 «О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2025 году на территории Заволжского муниципального района»;

- уточнить ожидаемые зоны подтоплений, объекты экономики и жизнеобеспечения населения, жилые дома, попадающие в эти зоны;

- организовать, при необходимости, экстренное оповещение населения Заволжского муниципального района об угрозе затопления через оперативного дежурного ЕДДС и глав поселений;

- организовать проведение занятий с населением по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка; 

- совместно с главным специалистом отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ организовать через СМИ разъяснительную работу по предотвращению гибели людей на водных объектах.
5. Отделу по делам ГО, ЗН и МР администрации района (Е.П. Смирнов) обеспечить в паводковый период 2025 г. контроль за принимаемыми мерами по безопасному прохождению весеннего паводка в пределах района. 

- с 17.03.2025 организовать круглосуточный сбор информации о паводковой обстановке на территории Заволжского муниципального района через ЕДДС района, ежедневно сведения о подъеме паводковых вод в 09:00 предоставлять в КЧС и ОПБ района. 

- на период весеннего паводка с 15.03.2025 организовать на базе ЕДДС телефон горячей линии (2-17-00).
- организовать корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, в части предупреждения и безаварийного пропуска весеннего паводка;

6. На период пропуска паводка и прохождения ледохода 2025 г. рекомендовать:
6.1. Главам сельских поселений Заволжского муниципального района, начальнику УЖКХ (Лубков О.В.) совместно со всеми службами обеспечить безопасность населения в возможных местах подтопления, а также на водоемах района;

 - произвести учет всего проживающего в зоне возможного подтопления населения;

- организовать сходы граждан и подворовые обходы с проведением информирования о паводковой ситуации и доведения необходимых правил поведения и мерах безопасности в период весеннего половодья и паводка.

- провести работу по доведению информации до жителей населенных пунктов, особенно тех, которые возможно могут попасть в район подтопления, о необходимости страхования жилого фонда и имущества. В дальнейшем данную работу проводить постоянно; 

- создать рабочие комиссии по определению причиненного паводковыми водами ущерба имуществу граждан, попавшего в зону подтопления, работу комиссий организовать в усиленном режиме;

- организовать работу по закрытию переправ, массовому выходу рыбаков на лед водоемов; 

- в случае реальной угрозы подтопления жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения, создать рабочие группы, которым немедленно выезжать на место, планировать и осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод; 

- взять под контроль ГТС, провести на них необходимые противопаводковые мероприятия, на период весеннего половодья, ответственность за состояние гидротехнических сооружений территориально закрепить за главами городского и сельских поселений; 

- по объектам и жилым домам, где электрошкафы, электропроводка, приборы учета расположены в подвалах, подверженных подтоплению, подготовить соответствующие письма в электроснабжающие организации, предприятия ЖКХ для решения вопроса о защите либо переносе электрооборудования в безопасное место; 

- организовать очистку водосточных коллекторов по улицам и водопропускных труб под автомобильными дорогами местного значения (прилагается), очистку крыш от снега и наледи, вывоз снега;

- организовать эвакуацию брошенного транспорта на обслуживаемой территории, а также транспорта, мешающего проведению противопаводковых и аварийно-спасательных (восстановительных) работ; 

- в срок до 15.03.2025 предоставить в КЧС и ОПБ района информацию о выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий и готовности подведомственных территорий и расположенных на них предприятий, организаций и учреждений к паводку 2025 года.

6.2. Рекомендовать начальнику ОП №8 (г. Заволжск) МВД России «Кинешемский» (А.В. Березин):

- подготовить примерный расчёт сил и средств выделяемых для организации ООП и ДД в районе проведения противопаводковых и аварийно-спасательных работ. Расчёт сил и средств предоставить в КЧС и ОПБ района в срок до 15.03.2025;

- обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск по автодорогам специальной и спасательной техники к местам проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. При необходимости обеспечить их сопровождение;

- предусмотреть обеспечение правопорядка и безопасности в местах возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных ценностей, остающихся в зонах отселения;

- оказывать помощь поисково-спасательным группам в удалении рыбаков и пешеходов с ледяного покрова, спасении людей на водоемах.

6.3. Начальнику ПСЧ-21 (Е.Л. Скрыпнюк) разработать резервные маршруты движения пожарной техники с учетом зон возможного подтопления, обеспечить дежурство спасательной команды в период весеннего паводка. Рассмотреть возможность переправы и спасения людей при неотложных и экстренных случаях в период ледохода и паводка.

6.4. Заместителю главного врача ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» руководителю Заволжского филиала (А.А. Крайнов) принять все необходимые меры для подготовки к приему возможных пострадавших и оказания им медицинской помощи. Согласовать с областным центром возможность использования санитарной авиации при неотложных и экстренных случаях в период ледохода.

6.5. Начальнику Кинешемского ПЭС МРСК Центра и Поволжья (А.С. Вилков) до начала паводка провести работы по обеспечению пропуска и отведения талых вод от электроподстанции «Заволжск».

7. Руководителям МУП «РСО» (В.А. Курамшин), Заволжский участок ООО «Объединенные электрические сети» (Р.В. Касаткин), Кинешемского ПЭС (А.С. Вилков), ООО «ЗХЗ органического синтеза», (Е.Р.Саитгазов), АО «Синтема» (М.Ю. Нечаев), ООО «Дормострой» (В.А. Марков):

- в срок до 15.03.2025 предоставить в КЧС и ОПБ района информацию о выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий и готовности предприятий к паводку 2025 года. 

8. С целью предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2025 г. и снижения угрозы здоровью населения, главам городского и сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области рекомендовать:  

- принять меры по организации водоснабжения населения, определению гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселений района. Срок: март-апрель-май 2025 г.

- поддерживать готовность объектов по обеспечению жизнедеятельности населения на затопленных и подтопленных территориях (в первую очередь – водоснабжение, питание, медицинская помощь). Срок: март-апрель-май 2025 г.

- подготовить альтернативное водообеспечение бутилированной питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды. Срок: март-апрель-май 2025 г.

- обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка. Срок: март-апрель-май 2025 г.

- взять под контроль обеспечение санитарного состояния и обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, родников, общественных колодцев), находящихся на балансе администраций, благоустройство территорий населенных мест. Срок: март-апрель-май 2025 г.

- обеспечить работу территориальных противопаводковых комиссий (рабочих групп), в том числе по решению вопросов организации очистки и благоустройства территорий, обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных траншей), полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов. Срок: март-апрель-май 2025 г.

9.  Рекомендовать руководителям МУП «РСО», АО «Водоканал», главам сельских поселений Заволжского муниципального района:

- принять меры по обеспечению населения водой гарантированного качества. 

Срок: март-апрель-май 2025 г.

- обеспечить контроль за герметизацией скважин и водопроводных сетей во избежание попадания паводковых вод в систему водоснабжения, за соблюдением режима зон санитарной охраны питьевых водозаборов. Срок: март-апрель-май 2025 г.

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды. Срок: постоянно.

- соблюдать технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях. Срок: постоянно.

- разработать и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском, Кинешемском, Пучежском и Юрьевецком районах (В.В. Брыкалов) План мероприятий по подготовке водоподающего и канализационного хозяйства г. Заволжска и Заволжского района к работе в паводковый период 2025 года;

- совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском, Кинешемском, Пучежском и Юрьевецком районах (В.В. Брыкалов) в период весеннего половодья и паводка 2024 года усилить контроль за качеством питьевой воды, организовать на системах водоснабжения проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний.

10. Отделу образования администрации Заволжского муниципального района (О.Н. Торгашова):

- организовать в школах и детских дошкольных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период ледохода, в МОУ в рамках курса ОБЖ организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка;

- рассмотреть вопрос о создании резервного запаса бутилированной питьевой воды в муниципальных образовательных учреждениях на случай нарушения централизованного водоснабжения.

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ 

Заволжского муниципального района                            
        В.С. Бусурин
Е.П. Смирнов

2-11-00
Приложение 1                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 19.02.2025  № 88-п
П Л А Н
противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории Заволжского муниципального района 
Ивановской области на 2025 год
	№ п.п
	Наименование мероприятий.
	Сроки исполнения
	Исполнители.

	I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

подготовки и прохождения весеннего половодья

	1
	Подготовка  и  проведение  заседания КЧС  и  ОПБ  района  с  повесткой  дня  «О  мерах  по  обеспечению  безаварийного прохождения  весеннего  паводка»
	до 
15.03.2025
	Комиссия  по  ЧС  и  ПБ  района,  главы сельских поселений, руководители  предприятий, организаций

	2
	 Разработка и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории поселений, предприятий и организаций.
Копии планов предоставить в КЧС и ОПБ района.
	до 10 марта
	Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций

	3
	 Создание в поселениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад в местах, подверженных подтоплению (затоплению)
	до 10 марта
и до конца половодья
	Главы  сельских поселений
Руководители предприятий и  организаций

	4
	Проверка  готовности  сил  и  средств  предупреждения  и  ликвидации  возможных  ЧС, вызванных  весенним  паводком (ООО «ВолгаХим»,  МУП «РСО», ООО «Дормострой», с/х предприятия)
	до 15 марта 

и до конца половодья
	Комиссия  по  ЧС  и  ПБ  района,  главы сельских поселений, руководители  предприятий, организаций

	5
	 Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, навозохранилищ, накопителей сточных вод, складов и мест хранения удобрений и ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья
	до начала половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	6
	 Представление докладов в КЧС и ОПБ района  о состоянии гидротехнических и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья
	с 15 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	7
	 Расчёт сил и средств для обеспечения  своевременной защиты населения, материальных ценностей, готовой продукции, а также вывоза скота, запасов кормов из затапливаемых зон
	с 15 марта и до начала половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	8
	Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей района
	с 15 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	9
	 Организация  и  проведение  работ  по  очистке  крыш, ливневой  канализации,  водоводов, трубопереездов  от  снега, наледи,  мусора, своевременного вывоза снега с придорожных территорий, дворовых территорий, территорий, прилегающих к торговым точкам и социальным учреждениям.
	до начала и в период половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ООО «Дормострой»

	10
	 Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде.  
	с 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.



	11
	 Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания
	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	12
	 Разработка комплекса мероприятий по обеспечению ГСМ техники и плавсредств, участвующих в противопаводковых мероприятиях. Организация заключения договоров на выделение ГСМ
	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	13
	 Организация ремонта пожарной техники, находящейся на вооружении добровольных пожарных.

 Организация круглосуточного дежурства пожарных расчётов
	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	14
	Проведение  дамбоукрепительных  работ  и  отвод  поверхностных талых  вод  на  шламонакопителе хим. завода, объектах накопленного вреда, полигонах ТБО
	до 17 марта и до конца половодья
	ООО «ЗХЗ органического синтеза»,  АО «Полигон», сельхозпредприятия

	15
	 Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности  к применению
	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	16
	 Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Уточнение расчёта сил и средств для выполнения запланированных мероприятий
	до 17 марта 
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

	17
	Контроль  и  проведение  работ  по  пропуску  талых  вод  на    мостовых  переходах  и  трубопереездах  дорог  общего  и  внутрихозяйственного  пользования, мониторинг искусственных сооружений, ремонт размывов дорожного полотна
	до конца половодья
	Главы сельских поселений, 

ООО «Дормострой»

	18
	 Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае необходимости
	до 17 марта 
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	22
	 Определение опасных мест на водоемах в местах массового выхода людей на лед, установка  запрещающих  знаков  движения  по  льду  рек  и  водоемов, принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов

	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	20
	Организация контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды
	в период половодья
	Главы сельских поселений 

Ресурсоснабжающие организации

	21
	Обеспечить отвод поверхностных вод от колодцев, накопительных каптажных сооружений 
	до 17 марта и до конца половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители МБУ «Волга» 

	22
	Создать необходимый запас сырья для обеззараживания питьевой воды и стоков (хлорная известь)
	до 17 марта
	Руководители МБУ «Волга»



	23
	Организация наблюдения за уровнем подъема воды и ледовой обстановкой на реках района 
	постоянно в паводковый период
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	24
	Мониторинг дюкеров, береговых частей  и переходов наземных и подземных газопроводов, колодцев подземных газопроводов
	постоянно в паводковый период
	ОАО «Ивановооблгаз» филиал «Кинешмамежрайгаз»

	25
	Провести инвентаризацию имеющихся на подведомственной территории складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, попадающих в зону возможного подтопления, при необходимости обеспечить их защиту или вывоз  ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ в безопасную зону.
	до 17 марта 
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	26
	Создание  резерва  финансовых  средств  для  ликвидации  ЧС,  вызванных  весенним  паводком


	до 17 марта 
	Главы городского и сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	17
	 Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья,  принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе  весеннего половодья
	при подготовке и в период половодья
	Главы городского и сельских поселений.



	28
	 Подготовка и распространение среди  населения памяток с порядком их действий в  период прохождения половодья 
	при подготовке и в период половодья
	Главы городского и сельских поселений

	29
	 Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья
	в период половодья
	 Главы городского и сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений

а) при подготовке к весеннему половодью

	1
	 Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат  по подготовке их к половодью
	До 17 марта
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	2
	 Определение лиц,  ответственных за каждое ГТС или каскад сооружений, формирование и обеспечение готовности  аварийных  бригад к выполнению поставленных задач, разработка порядка их действий при возникновении аварийных ситуаций
	До 17 марта
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	3
	 Расчистка подъездных путей и подготовка непосредственно у опасных мест, имеющих размывы и неисправные водопропускные сооружения, площадок под строительные материалы. Размещение на них аварийных запасов строительных материалов
	до 17 марта
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

ООО «Дормострой»

	4
	 Проведение по согласованию с надзорными органами сработки водохранилищ (прудов) до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в водохранилищах
	до 17 марта
	Владельцы ГТС



	5
	 Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах наблюдения
	С началом паводка
	Владельцы ГТС

	6
	 Создание в каждом поселении необходимого запаса материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС в период прохождения половодья. Заключение договоров со строительными и транспортными организациями на выделение строительной техники и механизмов
	до 17 марта 
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций

	7
	 Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий
	в период половодья
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций 

	8
	 Организация контроля  выполнения мероприятий  по обеспечению безопасности  ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка
	До 20 марта
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций 

	б) после завершения весеннего половодья

	1
	 Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба и определение объемов проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2025 года
	До 1 июля
	Главы сельских поселений.

Руководители предприятий и  организаций


Начальник отдела по делам ГО, ЗН и МР 
администрации Заволжского муниципального района                   Е.П. Смирнов
Приложение  2                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 19.02.2025  № 88-п
СОСТАВ 

оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2025 году 

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Телефон 

	
	
	
	Домашний
	Служебный
	Мобильный 

	Руководитель оперативной группы

	1
	Бусурин Валерий Станиславович
	Заместитель Главы администрации, зам.

председателя КЧС и ОПБ района
	
	8(49333)

6-00-49
	88303450072

	Заместитель руководителя оперативной группы

	2
	Лубков Олег Васильевич
	Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации ЗМР
	
	8(49333)

6-00-28
	89203692921

	Члены оперативной группы

	3
	Березин Александр Владимирович
	Начальник ОП №8 г. Заволжск МО МВД РФ «Кинешемский»
	
	8(49333)

2-13-69
	

	4
	Скрыпнюк Евгений  

Леонтьевич
	Начальник ПСЧ-21
	8(49333)

2-11-17
	8(49333)

2-10-01
	89085632606

89203499112

	5
	Курамшин Владимир Александрович
	Генеральный директор МУП «РСО»
	
	8(49333)

2-20-00
	

	6
	Крайнов Алексей Анатольевич
	Зам. главного врача ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» - руководитель Заволжского филиала
	
	8(49333)

2-16-17

03
	

	7
	Марков Владимир Анатольевич
	Начальник участка ООО «Дормострой»
	
	
	89644922812

	8
	Смирнов 

Евгений 

Павлович
	Начальник отдела по делам ГО, ЗН и МР администрации Заволжского муниципального района
	
	8(49333)

2-11-00
	89303501550

	9
	Шемякина Любовь Геннадьевна
	Главный специалист отдела муниципального контроля администрации ЗМР
	
	8(49333)  6-00-51
	89612462312


Начальник отдела по делам ГО, ЗН и МР администрации 

Заволжского муниципального района                                                      Е.П. Смирнов
Состав сил и средств,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории Заволжского муниципального района 
в период весеннего половодья 2025 г. 
	Муниципальный район
	ЖКХ
	Кинешма межрайгаз
	ООО «Дормострой»
	Здравоохранение
	Электросети
	УМВД
	ВСЕГО

	
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	техника

автомо

бильная/

инже

нерная
	пл.

ср
	л/с
	а/

тр-т
	пл.

ср

	
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.

	Заволжский
	37
	5/4
	-
	8
	2
	-
	8
	3/3
	-
	8
	2
	-
	6
	2/2
	-
	8
	2
	-
	75
	16/9
	-


Приложение  3                            

к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

 от 19.02.2025  № 88-п

Схема 

сбора информации в период весеннего половодья

 в 2025году

 










Реестр водопропускных труб 

Заволжский муниципальный район

	№ п/п
	Автомобильная дорога
	местоположение
	препятствие
	материал
	год
	Отверстие, м
	Длина

м
	Техническое состояние

	
	
	км + м
	
	
	постройки
	Последнего капремонта
	обследования
	Диаметр (ширина), м
	высота
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Нянькино - Лыково - Поделово – Ямново
	0+500
	р. Покша
	ж/б
	1960
	-
	2019
	1,0
	1.0
	10,0
	Уд.

	2
	Колшево – Шишкино – Михальцево
	0+409
	р. Покша
	ж/б
	1960
	-
	2019
	1,0
	1,0
	14,0
	Уд.

	3
	Долматовский - Шеломово
	0+632
	р. Гришаниха
	ж/б
	1972
	
	2019
	1,0
	1,0
	8,0
	Уд.

	4
	ул. 1-я Школьная 

с. Долматовский
	0+930
	р. Гришаниха
	ж/б
	1970
	
	2019
	1,0
	1,0
	14.0
	Уд.

	5
	Воздвиженье-Копытово-Милитино
	0+355
	р. Солдошка
	ж/б
	1990
	
	2016
	1,6
	1,6
	32,0
	Уд.

	6
	д. Борисцево
	0+680
	ливневая канава
	ж/б
	2019
	
	2019
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	7
	д. Борисцево
	0+253
	ливневая канава
	ж/б
	2020
	
	2020
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	8
	д. Борисцево
	0+380
	ливневая канава
	ж/б
	2020
	
	2020
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	9
	д. Борисцево
	0+450
	ливневая канава
	ж/б
	2020
	
	2020
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	10
	д. Болотниково
	0+115
	ливневая канава
	ж/б
	2020
	
	2020
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	11
	Патракейка-Доронжа-Ананьино-Мера
	0+870
	р. Шохма
	ж/б
	2020
	
	2020
	1,6
	1,6
	3 х 13,0 
	Уд.

	12
	ул. Кустики д. Порозово
	0+190
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	13
	ул. Кустики д. Порозово
	0+252
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	14
	ул. Кустики д. Порозово
	0+296
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	15
	Хотеново-Пезлово
	1+440
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	16
	ул. Главная с. Заречный
	0+462
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	17
	ул. Совхозная с. Жажлево
	0+020
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	18
	ул. 1-я Октябрьская 

с. Жажлево
	0+017
	ливневая канава
	ж/б
	2021
	
	2021
	0,5
	0,5
	5,0
	Уд.

	19
	м. Игумново с. Есиплево
	0+026
	р. Локша
	ж/б
	2021
	
	2021
	2,0 
	2,0
	2 х 21,0
	Уд.

	20
	м. Пихалево  д. Ивашево
	0+100
	р. Кистега
	ж/б
	2021
	
	2021
	1,6
	1,6
	2 х 18,0
	Уд. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ИТОГО:
	255 п.м
	24 шт.


ФКУ «ЦУКС»


тел. 299-170





ЕДДС 


Заволжского района 


тел. 2-17-00


2-17-10





ОГ КЧС


тел. 2-11-00





ГИМС





ДДС ХОО





ДДС ПОО





ДС  


Губернатора 


тел. 411-495





КЧС района


тел. 6-00-49





 администрации поселений





Службы экстренного реагирования 


Служба спасения - 01, полиция - 02, 


скорая помощь - 03, газовая служба - 04 


ЗХЗ - 2-15-65, МУП «РСО» - 2-20-00, 


Объединенная электросеть - 2-10-56, РЭС - 2-10-39 








Члены комиссии по ПУФ 


Заволжского района





Члены эвакуационной комиссии 


Заволжского района








