1. Паспорт муниципальной программы 

" Развитие транспортной системы Заволжского городского поселения "

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства Заволжского городского поселения

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 гг.

	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации Заволжского муниципального района.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление ЖКХ, капитального строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

	Исполнители муниципальной программы
	Управление ЖКХ, капитального строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

	Целевые показатели муниципальной программы
	Наименование показателя, ед.изм.
	Базовое значение показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	
	1. Протяженность сети автомобильных дорог местного значения, км
	66,648
	66,648
	66,648
	66,648

	
	2. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
	29,504
	32,156
	34,504
	36,516

	
	3. Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

-  В том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, км
	1,910

1,903
	2,652

2,634
	2,384

2,366


	2,012

0,765

	
	4. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %
	44,27
	48,25
	51,77
	54,79

	Перечень структурных элементов муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Задача
	Показатели
	Срок реализации
	Ответственный

	
	Структурный элемент 1. Содержание и ремонт дорожной сети, ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния
	, Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети
	Протяженность сети автомобильных дорог местного значения
	2026 – 2028 гг.
	Управление ЖКХ, капитального строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

	
	
	
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	
	

	
	
	
	Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км

-  В том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	

	
	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях)
	Источники
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	34 031 769,48
	11 334 629,85
	11 334 629,85
	11 362 509,78

	
	бюджет Заволжского городского поселения
	141 080 173,78
	34 729 988,71
	81 053 892,41
	25 296 292,66

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	175 111 943,26
	46 064 618,56
	92 388 522,26
	36 658 802,44


