Протокол
 совещания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории Заволжского городского поселения в 2017 году»
20.04.2017                                                                                         г. Заволжск


Присутствовали:
Предтеченский А.В. – глава Заволжского городского поселения, председатель комиссии
Писчасов А.А. – заместитель главы администрации, начальник УЖКХ
Смирнов М.Н. – специалист УЖКХ администрации Заволжского городского поселения, секретарь комиссии
Дворецкий Д.В. – депутат Совета Заволжского городского поселения
Матюшина О.Ю. –руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Большакова Н.А. – председатель Молодежного Совета при администрации Заволжского городского поселения
Лебедева В.Н. – председатель Совета ветеранов Заволжского муниципального района
Цветкова Е.Б. – главный редактор бюджетного учреждения «Редакция газеты «Авангард»
Повестка дня:
Рассмотрение поступивших предложений в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Заволжского городского поселения в 2017 году»
Писчасов А.А.: на совещании, состоявшемся 14.04.2017 г. в Департаменте ЖКХ Ивановской области, довели до сведения, что дополнительные работы в рамках реализации проекта в этом году планироваться не будут, работы будут проводиться по минимальному перечню, который включает в себя: асфальтирование придомовой территории, освещение, установка лавочек и урн. Строительство детских площадок в текущем году производится не будет.  Основной вопрос в заявках от жителей – асфальтирование дворовых территорий. Исходя из этого, решение, которое было принято на совещании 12 апреля 2017 необходимо отменить, и принять новое решение. Предложение администрации поселения: асфальтирование придомовых территорий у дома № 46 по ул. Мира, у дома № 19 по ул. Мира, пер. Социалистический от дома № 8 по ул. Социалистическая у домов № 3 и 5 пер. Социалистический. 
Лебедева В.Н.: согласна с предложением асфальтировать территорию у дома № 19 по ул. Мира, в связи с тем, что в Совет ветеранов поступало много заявлений от жителей по этому вопросу. Также необходимо благоустраивать территорию у ЗАГС на ул. Мира, д. 46.
Писчасов А.А.: предлагаю асфальтировать тротуар у домов № 3и 5 по пер. Социалистический, у дома № 46 по ул. Мира, у дома № 19 по ул. Мира. Резервный вариант – дома 55 по ул. Фрунзе и 15 по ул. Мира.
Среди мест массового пребывания людей нужно благоустраивать набережную и пляж. Благоустройство площади Бредихина требует большого объема работ, а земляные работы и работы по планировке территории очень затратны.
Большакова Н.А.: благоустраивать набережную и пляж нецелесообразно. Это место посещается только в летний период, а площадь Бредихина жители города посещают круглый год.
Цветкова Е.Б.: необходимо благоустраивать площадь Бредихина, так как это цент города. Набережная и пляж не охватывают большого числа жителей. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей, которые обсуждали данный проект в социальных сетях. Жители города предлагают благоустроить площадь. В этом году нужно начать работы в этом направлении.
Предтеченский А.В.: в связи с тем, что большинство членов комиссии, а также жители города предлагают благоустроить площадь Бредихина, нужно вести работу в этом направлении. Необходимо привлечь специалистов для оценки работ. Еще вариант – благоустроить зону отдыха в парковом лесном насаждении.
Решили:
1. Провести благоустройство следующих придомовых территорий: у дома № 19 по ул. Мира, у дома № 46 по ул. Мира, у домов 3 и 5 по пер. Социалистический.
2. В качестве резервных вариантов рассмотреть благоустройство придомовых территорий у домов № 55 по ул. Фрунзе и № 15 по ул. Мира.
3. Среди мест массового пребывания людей выполнить работу по благоустройству в зоне отдыха паркового лесного насаждения, расположенного вдоль улицы Мира.

Председатель комиссии __________________ А.В. Предтеченский
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