2

Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения
Место проведения: РК, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5
Дата проведения: 28.07.2017
Время проведения: 10:00
Председательствовал:
	Елисеева Людмила Федоровна
	-
	Глава Нововилговского сельского поселения, председатель общественной комиссии



Присутствовали члены комиссии:
     -  Кручинина Людмила Александровна     – Заместитель Главы Администрации Нововилговского сельского               поселения, секретарь общественной комиссии;

     - Кигитова Елена Анатольевна - Начальник финансового отдела администрации       Нововилговского сельского поселения;

     -    Назаров Петр Николаевич     -  член политической партии «Единая Россия»;

     -    Рыжкова Людмила Ивановна - редактор ежемесячного информационного бюллетеня 

«Родник»;

     -     Дроздова Татьяна Александровна – директор МУ «Нововилговский Дом Культуры»;

	
	
	


Повестка дня:
1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения.
По первому вопросу повестки дня слушали: Кручинину Людмилу Александровну     – Заместитель Главы Администрации Нововилговского сельского               поселения
      Администрацией были объявлены аукционы по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

1. Выполнение работ (далее также «работы») по устройству наружного освещения «Универсальной спортивной площадки в п. Новая Вилга»-общественная территория:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» (сокращённое наименование ООО «Алстрой»;

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после 

заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта
Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой 

частью) составляет 390 209,00 руб. (триста девяносто тысяч двести девять рублей 00 копеек), НДС не облагается;
2. Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, бул. Студенческий, д.10-дворовая территория:

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Владимирович
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения контракта.
Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет 380028,00 руб. НДС не облагается;

3. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда вдоль жилого дома №1 по ул. Л. Рохлина, д. Вилга
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (сокращённое наименование ООО «СДС»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта;

Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет 302319,97 руб. (триста две тысячи триста девятнадцать рублей 97 копеек), НДС не облагается

     Инвентаризационной комиссией 26.07.2017 была проведана инвентаризация дворовых территорий МКД, 01.08.2017 назначена инвентаризация общественных территорий.

Решили: 

      Принять к сведению информацию об инвентаризации и по прошедшим аукционам по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год и контролировать выполнение дальнейших работ.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий:

Глава Нововилговского сельского поселения 
Елисеева Людмила Федоровна                                         ____________________
Секретарь общественной комиссии: 

 Заместитель
 Главы Администрации Нововилговского сельского
 Поселения
 Кручинина Людмила Александровна                              ___________________ 
