ДОГОВОР №3-19
на выполнение работ по Устройству наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга 
п. Новая Вилга 

Прионежский район 

Республика Карелия                                                                                                                 «05» июня 2019 г.
Администрация Нововилговского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Нововилговского сельского поселения Кручининой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Резвая Анастасия Евгеньевна, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее также «договор») о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем Контракте, означают следующее:
· «Заказчик»: Администрация Нововилговского сельского поселения.
· «Подрядчик» Индивидуальный Предприниматель Резвая Анастасия Евгеньевна.
· «Сторона»: Заказчик, Подрядчик. 

· «Объект»: Общественная территория сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга.
· «Договор»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком, Техническим надзором и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые в соответствии с законодательством могут быть подписаны Сторонами и в период выполнения работ.
· «Протокол»: все виды соглашений или документов, оформляемых в процессе реализации Договора.
· «Персонал»: руководители, специалисты и необходимые для реализации Договора рабочие, нанимаемые Подрядчиком. 
· «Работы»: работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, строительно-монтажные и ремонтные работы, приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, устранение всех дефектов в период гарантийной эксплуатации.
· «Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.
·  «Одобрение»: подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Техническим  надзором или Подрядчиком.
· «Представитель стороны»: лица, письменно уполномоченные Заказчиком, Техническим надзором или Подрядчиком и представляющие его интересы в период реализации настоящего Договора.
· «Акт о приемке выполненных работ»: документ, о завершении Подрядчиком работ, подписанный Заказчиком, Техническим надзором и Подрядчиком. 
СТАТЬЯ 1.
Предмет ДОГОВОРА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1.
Предметом Контракта является выполнение работ (далее также «работы») по  устройству наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга для нужд Заказчика.

1.2.
Подрядчик по поручению Заказчика в счет оговоренной статьей 2 Договора стоимости обязуется выполнить собственными и, по своему усмотрению, привлеченными силами работы по устройству наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга для нужд Заказчика.

1.3.
Набор работ, подлежащих выполнению, и иные требования и условия работ определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью), в том числе локальной сметой, прилагаемой к Техническому заданию.
1.4.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после дня заключения контракта, окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта.

1.5.
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к выполнению данного вида работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе актов об охране окружающей среды и безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.
1.6.
Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков), соисполнители (субподрядчики) должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, на которые они будут привлечены. При этом ответственность за результаты работ, выполненных соисполнителями (субподрядчиками) несет Подрядчик.

1.7.
Место выполнения работ (далее также «объект»): Общественная территория сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга.

1.8.
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

1.9.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

1.10.
Заказчик обязуется принять законченные работы с участием Подрядчика и оплатить в порядке, предусмотренном условиями Договора.

1.11.
Прочие права и обязанности сторон указаны в Договоре, в том числе в Техническом задании.

1.12. Договор исполняется одноэтапно. Началом этапа исполнения Договора считается день, следующий за днем заключения Договора.
СТАТЬЯ 2. 
Стоимость РАБОТ (цена ДОГОВОРА)
2.1. 
Общая стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет 79 245 руб. (семьдесят девять тысяч двести сорок пять рублей 00 копеек), в том числе НДС (в случае если Подрядчик является его плательщиком), включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Договора, в том числе: стоимость работ, в том числе работ по техническому надзору, стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по Договору; лимитированные затраты; затраты на использование электроэнергии, необходимой для выполнения работ; затраты на пребывание персонала Подрядчика на территории объекта выполнения работ, стоимость оформления всех сопутствующих сделке документов; транспортные расходы; прочие затраты Подрядчика, расходы по доставке сотрудников Подрядчика на место выполнения работ; в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и другие; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями исполнения Договора. Цена Договора является твердой на весь срок исполнения Договора, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

2.2.
Источник финансирования работ: средства бюджета Нововилговского сельского поселения, субсидия из бюджета Республики Карелия.
2.3.
Заказчик обязуется оплатить цену Договора после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в указанный срок, с учетом пункта 7.3 Договора.

СТАТЬЯ 3.
Порядок расчетов
3.1.
Безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в полном объеме на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) и представленных Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии), безналичным путем не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания и представления указанных документов с учетом положений пункта 7.3 Договора. В случае предоставления передаточных, платежных и иных документов, которые содержат неверные реквизиты Заказчика и/или Подрядчика, а также наименование и/или стоимость работ (материалов), не соответствующие локальной смете, срок оплаты продлевается на срок устранения Подрядчиков указанных недостатков.
3.2.
Заказчик перечисляет средства за выполненные работы по Договору на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 12 Договора.

СТАТЬЯ 4.
Сдача-приемка выполненных работ
4.1.
Не позднее 3 дней после завершения работ Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности сдать законченные работы (их результаты) на объекте.

4.2.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о готовности сдать законченные работы Заказчик создает Комиссию по приемке результатов и извещает Подрядчика о готовности осуществить приемку результата совместно с Подрядчиком.

4.3.
В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Контракта, обнаружения недостатков работ, сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня дефектов, перечня необходимых работ для их устранения и сроков их исправления. При этом Подрядчик обязан устранить недостатки в разумные сроки, установленные Заказчиком, без дополнительной оплаты в пределах стоимости, определенной Контрактом.

4.4.
После проведения сдачи-приемки Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и соответствующую исполнительную документацию.

4.5.
Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить второй экземпляр Подрядчику, либо направить мотивированный отказ с изложением претензий о проведении необходимых работ для устранения выявленных недостатков. 

СТАТЬЯ 5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Технический надзор: является уполномоченным представителем Заказчика по Договору в случае его привлечения Заказчиком. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о привлечении Технического надзора.

Технический надзор в случае его привлечения обязуется:

5.1.
иметь соответствующий допуск, который дает право осуществлять технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.2.
вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и предельными показателями стоимости работ;

5.3.
принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;

5.4.
осуществлять контроль выполнения Подрядчиком работ; контроль качества выполненных Подрядчиком работ;

5.5.
производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.6.
осуществлять контроль исполнения предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качества работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

5.7.
при использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП. давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5.8.
присутствовать на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.
Технический надзор в случае его привлечения имеет право:

5.11.
беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ на объекте, ко всем этапам работ на объекте и ко всей необходимой документации в любое время производства работ;

5.12.
вносить предложения Заказчику по вопросам:

· обеспечения качества проведения работ на объекте;

· понижения стоимости выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в соответствии с контрактом подряда, при некачественном выполнении работ Подрядчиком.

СТАТЬЯ 6.
Гарантии
6.1.
Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации и требованиями Договора;

· качество установленного оборудования, конструкций, изделий и материалов в течение срока гарантии;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.
Срок гарантии качества работ устанавливается в размере 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

6.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. В этом случае устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за его счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом с участием Подрядчика. Если Подрядчик в течение срока (установленный Заказчиком), указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет Подрядчика по Договору. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
6.4.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

СТАТЬЯ 7.
Ответственность сторон, ФОРС-МАЖОр

7.1.
За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно - 1000 руб. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.3.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
В случае направления Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик оплачивает фактически выполненные и принятые работы за вычетом суммы неустоек (штрафов, пеней), не уплаченных на момент оплаты работ. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора .
7.4.
Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.
Уплата пени (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.6.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает иное лицо.

7.7.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.8.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.9.
Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую сторону в течение 2 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

7.10.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

СТАТЬЯ 8.
Разрешение споров
8.1.
В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением контракта, стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.

8.2.
Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

СТАТЬЯ 9.
Срок действия ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
9.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.

9.2.
Договор действует до 30.08.2019 г. при условии полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

9.3.
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.
В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

9.5.
Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.6. 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

· отступление Подрядчика в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

СТАТЬЯ 10.
Прочие условия и ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Заказчик имеет право, в одностороннем порядке за свой счёт провести независимую экспертизу работ, товаров на соответствие требованиям договора. Анализ работ, товаров производится экспертами, которые соответствуют требованиям законодательства РФ к таким лицам, во время приема-передачи работ, товаров в присутствии лица, которое передает товары Заказчику. При заключении экспертизы о несоответствии товаров требованиям контракта данный факт является основанием для Заказчика для подачи иска о расторжении договора.

10.2.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3.
Взаимоотношения сторон, возникающие в ходе исполнения договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 11. 
Заключительные положения
11.1.
Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

11.2.
Приложения:

приложение №1 – Техническое задание 
СТАТЬЯ 12. 
Адреса и реквизиты и подписи сторон
12.1.
Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность другую сторону.

12.2.
Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Контракту.

12.3.
Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п.12.1.Договора, целиком возлагается на виновную сторону.
	«Заказчик»:

Администрация Нововилговского сельского поселения
УФК по Республике Карелия (Администрация Нововилговского сельского поселения)

-ИНН 1020011620;

-КПП 102001001

-л/счет 03063004500;

-ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ Г.ПЕТРОЗАВОДСК;

-БИК 048602001;

-Счет:40204810700000000091 (расходов)

-адрес: 185506 Республика Карелия,

Прионежский район, ул.Центральная,5
Тел. (8142) 78-67-33.

E-mail: admin.vilga@onego.ru

	«Подрядчик»:

ИП Резвая Анастасия Евгеньевна 

ИНН 100115942184

ОГРНИП  318100100004008

р/с 40802810832460000533

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

ИНН 7728168971

Филиал "Санкт-Петербургский"

АО "Альфа-Банк"

185035 РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5а, кв. 40

serrez@mail.ru, 
+7-911-403-97-77



	Глава Нововилговского сельского поселения

____________________Л.А. Кручинина
М.П.

« 05 » июня 2019 г.
	ИП Резвая Анастасия Евгеньевна 

_____________________ А.Е. Резвая
М.П.

« 05  » июня 2019 г.


Приложение №1 

к Договору № 3-19 от «05»июня 2019 г. 

Техническое задание
на выполнение работ по устройству наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга 

Заказчик: Администрация Нововилговского сельского поселения.
Подрядчик: ИП Резвая Анастасия Евгеньевна

Задача: выполнение работ (далее также «работы») по устройству наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга для нужд Заказчика согласно договора, настоящему Техническому заданию, в том числе согласно набору работ по локальной смете, прилагаемой к настоящему Техническому заданию и являющейся его неотъемлемой частью.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после дня заключения договора, окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора.

· Место выполнения работ (далее также «объект»): Общественная территория сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга.

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанных в локальной смете (Таблица 1).

Таблица 1. Набор работ, подлежащих выполнению
	№ п/п
	№ локальной сметы
	Наименование сметы
	Примечание по объемам выполнения работ

	1.
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32
	Устройство наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга
	полностью


Локальная смета прилагается.

Общие требования при выполнении работ:

1.
Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
2.
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
4.  
Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

5. 
Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 

6. 
Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

7.
Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

8.
Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по договору его субподрядчиками.

9. 
Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

10. 
На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, кровли и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора.

11.
Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12.
Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных по договору работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

13. 
Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

14. 
Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

15. 
Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

16. 
По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по договору) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, в случае если это установлено законодательством.

17.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке, за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, причинение вреда сотрудникам Заказчика и третьим лицам возлагается на Подрядчике в соответствии с действующим Законодательством.

Все работы должны вестись в условиях населенного пункта в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ..

	От Заказчика:

Глава Нововилговского сельского поселения 
____________________ Л.А. Кручинина

М.П.

«      » _____________ 2019 г.
	От Подрядчика:

ИП Резвая Анастасия Евгеньевна
_____________________ А.Е. Резвая
М.П. (при наличии печати)
«      » _____________ 2019 г.
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