Журнал сварочных работ  № 2
 
 
Наименование организации, выполняющей работы ____________________ООО Ампир_________________ 
 
Наименование объекта строительства __Завод по производству стеклотары ЗАО "Стеклоинвест"_____
 
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за свароч​ные работы и ведение журнала
 
___Производитель работ Петров С.Н.____/___________/______________________________________
  
Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ_____________________________
 
____ООО "Пермьпроект" ___________________________________________________________________
 
Шифр проекта _____РРЦ-КДР/П-02-КМ__________________________ _______________________________
 
Организация, разработавшая проект производства сварочных работ _________________________________
 
_______________ ООО Ампир ________________________________________________________________
 
Шифр проекта ________ РРЦ-ППС/П-02-КМ ______________________________________________________
 
Предприятие, изготовившее конструкции ________________________________________________________
 
________________ООО «Металл-Профиль»____________________________________________________
 
Шифр заказа _________387-1__________________________________________________________________
 
Заказчик  (организация),    должность,   фамилия,   инициалы   и  подпись   руково​дителя     (представителя)
технического надзора_________________________________________________________________________
 
___ ЗАО "Стеклоинвест"  Зам. директора по строительству      Седелин С. В. ______________________
 
 
Журнал начат     "01"__октября__2019_г.
 
 
Журнал окончен "__"_________20__г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-я страница
 
Список
инженерно-технического персонала,
занятого выполнением сварочных работ
 
	Фамилия,
имя,
отчество
	Специальность
и образование
	Занимаемая должность
	Дата
начала работы
на объекте
	Отметка
о прохождении аттестации
и дата
	Дата
окончания работы
на объекте

	Сидоров Сергей Николаевич
	высшее ПГС
	главный инженер
	01.10.2019
	есть
	10.10.2019

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
Список сварщиков,
выполнявших сварочные работы на объекте
 
	Фамилия,
имя, отчество
	Разряд квалификационный
	Номер личного клейма
	Удостоверение на право производства сварочных работ
	Отметка
о сварке пробных
и контрольных образцов

	
	
	
	номер
	срок действия
	допущен
к сварке (швов в пространственном положении)
	

	Иванов Андрей Петрович
	3
	3954
	49-3949
	01.01.2020
	вертикал.,
горизонт.,
 потолок
	Удовлетвори-тельно

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Дата выполнения работ, смена
	Наименование соединяемых элементов;
марка стали
	Место
или номер (по чертежу) или схеме) свариваемого элемента
	Отметка о сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)
	Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии
	Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)
	Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения
	Клеймо
	Подписи сварщиков, сваривших соединения
	Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)
	Отметка о приемке сварного соединения
	Подпись руководителя сварочных работ
	Замечания по контрольной проверке (производителя работ и др.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	01.10.2019
	уголок 45×45×5, швеллер 100×50×3,
С245
	Узел 1 лист 7 проекта КМД
в/о 1-3/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	10°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	01.10.2019
	уголок 45×45×5, швеллер 100×50×3,
С245
	Узел 1 лист 7 проекта КМД
в/о 3-5/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	12°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	01.10.2019
	уголок 45×45×5, лист 500×300,
С245
	Узел 3 лист 7 проекта КМД
в/о 1-3/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	10°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	01.10.2019
	уголок 100×100×8, труба 80×80×4,
С245
	Узел 2 лист 7 проекта КМД
в/о 1-3/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	11°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	02.10.2019
	уголок 100×100×8, труба 80×80×4,
С245
	Узел 2 лист 7 проекта КМД
в/о 3-5/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	14°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	02.10.2019
	уголок 100×100×8, труба 80×80×4,
С245
	Узел 2 лист 7 проекта КМД
в/о 5-6/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	10°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	02.10.2019
	уголок 100×100×8, труба 80×80×4,
С245
	Узел 2 лист 7 проекта КМД
в/о 6-7/А-В
	Сидоров С.Н.
/            /
	Э-42
	10°С
	Иванов А.П.
49-3949
	3954
	/            /
	Сидоров  С.Н.
	удовлетв.
	/                   /
	-

	 
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 

В журнале пронумеровано и прошнуровано
 
_____20 (двадцать)_______ страниц
 
“ 20 ” _сентября_  2020_г.
 
 
____Главный инженер Емельянов Я.М.__/___________/____________________________________________
   (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)
 
 
 
 
 
 МЕСТО
ПЕЧАТИ
 

	 
	
	 
	



