
«Дорожная карта» 
капитального ремонта кровли, замена окон, переустройство наружных путей эвакуации здания МДОУ ДС с. Грабово, ул. Лесная,31а
 (5 августа-27сентября 2019г.)
    В рамках Региональной программы  «Развитие территорий,  социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы», Муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022годы» - заключение контракта  предусмотрено на 30.07.2019г. на сумму 3611528,60 (ООО «Производственно-коммерческая фирма «21 век +» Генеральный директор Мачан Андрей Казимирович);
- Предполагаемый срок завершения строительных работ в здании МДОУ ДС с. Грабово, ул. Лесная,31а 27.09.2019;
- 26.07.2019г. – родительское собрание в МБДОУ ДС с.Грабово, ул. Лесная,31а (формирование 2-х разновозрастных групп, остро нуждающихся в детском саду, на период ремонтных работ, режим работы ДОУ на время капитального ремонта );
-  с 05.08.2019  МБДОУ ДС с.Грабово, ул. Лесная 31а будет функционировать в режиме 2-х разновозрастных групп в МБДОУ ДС с.Грабово, ул. Западная поляна,10, МБДОУ ДС С.Грабово, ул. Западная поляна,10 будет функционировать в режиме 4 -х разновозрастных групп;

- Работники  детского сада, не осуществляющие образовательную деятельную деятельность с детьми в МБДОУ ДС с.Грабово, ул. Западная поляна,10, на период ремонтных работ в МБДОУ ДС с. Грабово, ул. Лесная,31а будут привлечены к косметическим ремонтным работам в группах и на участках детского сада.


