13 сентября  в детском саду с. Грабово состоялось рабочее совещание по осуществлению ремонтных работ  в рамках региональной программы  «Развитие территорий,  социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» . Зам. главы администрации Бессоновского района Е.В. Алексеева, начальник управления образования С. Н. Назарова, заведующий детского сада  Т.В.Паутова, директор ООО «ПКФ 21век+» А.К. Мачан и представитель строительного контроля  А.В. Галин осуществили контроль  качества выполняемых работ, обратили внимание на сроки выполнения.  Капитальный ремонт кровли осуществлен на 80%, замена окон  производится в соответствии с графиком выполнения работ,  переустройство наружных путей эвакуации планируется завершить к 27 сентября.
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