## Slide 1: GreenSol 2020 vodlozero
Текущие результаты работы Проекта, планы на последующие этапы.

## Slide 2: Проведенные мероприятия семинар-совещание
В декабре 2018 года проведен семинар-совещания по проекту КА5043 «Зеленые решения для природоохранных территорий» в Административном центре Национального парка «Водлозерский». На семинар были приглашены стороны заинтересованные в реализации проекта и в информационной освещенности результатов деятельности: сотрудники Парка, представители партнеров Проекта, местные жители населенных пунктов в границах Национального парка, технические эксперты и др. На семинаре освещались планы, предстоящая деятельность в рамках проекта, обсуждались вопросы перспектив внедрения современных технологий в области малой энергетики, состоялся круглый стол.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 3: Выполненные работы инвестиционный объект визит-центр на усадьбе
В рамках проекта в марте 2019 года совершено обследование объекта – визит-центр на усадьбе по результатам которого принято решение об установке на объекте тепловых насосов и приточной вентиляционного оборудования с рекуперацией в в 2019 г., а также последующей установке в 2020 г. солнечных коллекторов для нагрева воды в системе водоснабжения за счет солнечной энергии. Также по результатам обследования принято решение о замене проводки на объекте в связи с интеграцией данных устройств.
В мае текущего года на объекте были установлены тепловые насосы и рекуператоры, также заменена проводка в помещениях визит-центра.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 4: Выполненные работы инвестиционный объект визит-центр на усадьбе
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 5: Выполненные работы инвестиционный объект в административном центре (г.Петрозаводск)
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 6: Выполненные работы инвестиционный объект «Новгуда»
В рамках проекта в марте 2019 года совершено обследование объекта – туристический приют «Новгуда» для последующей установки тепловых и солнечных энергосистем.
Результаты обследования условий будущей эксплуатации показали нецелесообразность установки на данном объекте тепловых систем (тепловых насосов вода-воздух, воздух-воздух) ввиду отсутствия постоянного источника электричества и периодичности использования объекта в рекреационных целях, а также расположения объекта.
По результатам многочисленных совещаний было принято решение об отказе от установке тепловых насосов и установке печных отопителей с воздушным коллектором.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 7: Выполненные работы инвестиционный объект «Новгуда»
Несмотря на отказ от современной тепловой системы на объекте решено было осуществить установку солнечных модулей с мощным стеком аккумуляторных батарей (8 шт. гелевых аккумуляторов суммарной мощностью 1.6 кВт) для обеспечения объекта электрической энергией в темное время суток – для освещения, в остальное время для зарядки электроприборов на аккумуляторных батареях и хозяйственного обслуживания.
В июне 2019 г. состоялся монтаж энергосистемы, электропроводки и осветительных приборов визит-центра на «Новгуде» и пробные испытания подтвердили работоспособность системы.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 8: Выполненные работы инвестиционный объект «Новгуда»
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 9: Выполненные работы инвестиционный объект «охтома»
Ввиду повышенного рекреационного спроса и действующей системы мониторинга за лесными пожарами на объекте туристический приют «Охтома» решено было осуществить установку солнечных модулей с аналогичным по мощности аккумуляторным стеком (8 шт. гелевых аккумуляторов суммарной мощностью 1.6 кВт) для обеспечения объекта электрической энергией и бесперебойной работы системы мониторинга, радиосвязи, освещения и прочего хозяйственного обслуживания.
В июле 2019 г. состоялся монтаж энергосистемы, на «Охтоме» и проведены пробные испытания подтвердившие работоспособность системы.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 10: Выполненные работы инвестиционный объект «охтома»
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 11: Выполненные работы инвестиционный объект «визит-центр» на усадьбе
Проведен анализ рынка устройств и производителей оборудования для нагрева воды в системе автономного горячего водоснабжения в визит-центре, расположенном в деревне Куганаволок.
В качестве основного источника тепловой энергии в солнечные дни выбрана технология вакуумных солнечных коллекторов для интеграции в существующую систему отопления и водоснабжения.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 12: Выполненные работы инвестиционный объект «великостров»
Данный объект на текущий момент является базой экологического лагеря с развитой инфраструктурой: столовая, вожатская, кухня, помывочные, приют для обслуживающего персонала, освещаемые площадки для детского отдыха и пр. В связи с ужесточившимися требованиями по безопасности организации детского отдыха и планами Парка по развитию данного рекреационного объекта и использования его в свободное от эколагерей время в качестве туристического комплекса, принято решение по установке в 2020 г. сравнимой по мощности с объектами «Охтома» и «Новгуда» солнечной энергосистемы для обеспечения в сезон хозяйственного, коммуникационного, осве-тительного и оборудования по обеспечению безопасности. В последствии планируется установка светодиодных осветительных приборов наружного (уличного) и внутреннего (в помещениях) исполнения.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 13: Краткосрочные планы инвестиционный объект система отопления в выставочном центре на усадьбе Водлозерского филиала
Данный объект планируется к созданию в сентябре-октябре 2020 г. на территории Водлозерского филиала Парка в д. Куганаволок. Ограниченные ресурсы централизованной твердотопливной котельной и необходимость использовать электрическую энергию в качестве дополнительного отопления, со всеми вытекающими высокими затратами на электрическую энергию, создали «необходимые» технические и экономические условия для данного инвестиционного решения в рамках текущего проекта. Принято решение по установке теплового насоса воздух-вода интегрированного с системой отопления котельной для получения необходимой комфортной комнатной температуры в помещениях первого этажа здания. Также планируется установка двух тепловых насосов системы воздух-воздух в помещениях второго этажа здания для создания необходимой комфортной температуры, как в период пониженной температуры, так и повышенной температуры окружающей среды.
Green Solutions for Nature Protected Areas
Зеленые решения для природоохранных территорий

## Slide 14: GreenSol 2020 vodlozero
Спасибо за внимание, до новых встреч!